# Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 12. 2021 usnesením č. UZ/7/18/2021 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2022, jehož součástí byl i plán investičních akcí a oprav.

Na základě požadavků jednotlivých věcně příslušných odborů byl na jednání Rady Olomouckého kraje dne 4. 4. 2022 odsouhlasen návrh na aktualizaci (doplnění) plánu investičních akcí na rok 2022 v následujícím rozsahu:

- Zrušení schválených investičních akcí v oblasti školství pro rok 2022

- Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - Oprava střechy budovy JzP (ORG 101520)

Zahájení projektové přípravy bylo schváleno dne 13. 12. 2021 usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/7/18/2021. Na projektovou přípravu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že stávající stav střechy nebyl po podrobné prohlídce vyhodnocen jako havarijní, je po dohodě s ředitelem Slovanského gymnázia a Odborem školství a mládeže navrženo projektovou přípravu akce v letošním roce nezahajovat a finanční prostředky využít na neodkladné řešení havarijního stavu venkovní kanalizace v areálu školy (viz. dále bod B. 1.).

- Zařazení nových investičních akcí v oblasti školství pro rok 2022

- Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 – venkovní kanalizace (ORG 101528)

Příspěvková organizace Slovanské gymnázium Olomouc požádala o řešení havarijního stavu části venkovní kanalizace v areálu školy. Na základě následně provedeného stavebně technického průzkumu, který prokázal havarijní stav kanalizačních přípojek, se navrhuje jejich oprava výměnou za nová vedení. Jedná se o jednotnou kanalizaci DN 300 délky 13 m, DN 200 délky 29 m a DN 150 délky 50 m včetně opravy šachty Š2 a 3ks dešťových svodů.

Finanční prostředky na opravu kanalizace ve výši 500 tis. Kč je navrženo převést z investiční akce „Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. J. z Poděbrad 13 – oprava střechy budovy JzP“, jejíž projektovou přípravu je navrženo v roce 2022 nerealizovat (viz. bod A.).

- Střední škola technická  a obchodní, Olomouc, Kosinova – Rekonstrukce plynové kotelny (ORG 101529)

Příspěvková organizace Střední škola technická a obchodní, Olomouc požádala o řešení havarijního stavu stávající kotelny v areálu odborného výcviku. Kotelna je v provozu od roku 1993 a její provoz je kritický a nerentabilní. V současnosti běží kotelna v mechanicky ovládaném režimu. V kotelně jsou osazeny čtyři plynové kotle značky Vaillant, výkon každého kotle je 58 kW. Stav zdrojů kotelny je havarijní, zařízení je na konci své životnosti a na trhu chybí také náhradní díly. Je proto navrženo zahájení projektové přípravy na realizaci komplexní rekonstrukce celé plynové kotelny.

Na projektovou přípravu je navrženo v roce 2022 vyčlenit finanční prostředky 
ve výši 150 000,00 Kč. Tyto finanční prostředky je navrženo převést z investiční akce „Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Elektroinstalace na budově A“ (ORG 101280).

- Zařazení nových investičních akcí v oblasti dopravy pro rok 2022

- II/445 Zlaté hory – hranice kraje OK/MSK (ORG 101 532)

# Olomoucký kraj byl osloven jedním z potenciálních polských partnerů, Okresem Nisa a obcí Glucholazy, ke spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu zaměřeného na rekonstrukce silnic v česko-polském příhraničí v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027.

V návaznosti na záměry polských partnerů přichází na straně Olomouckého kraje v úvahu rekonstrukce silnice II/445, a to v úseku od stykové křižovatky se silnicí II/457 ve městě Zlaté Hory po hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Celková délka úseku silnice činí 5,825 km. Silnice je v tomto úseku ve velmi špatném technickém stavu a za hranící kraje již byla Moravskoslezským krajem opravena.

# Projektový záměr by mohl být součástí česko-polské žádosti o poskytnutí dotace z programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027, kdy vyhlášení první výzvy k podávání žádostí o dotaci se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Na zahájení projektové přípravy nové investiční akce „II/445 Zlaté hory – hranice kraje OK/MSK“ je navrženo v roce 2022 vyčlenit finanční prostředky ve výši 500 000,00 Kč. Tyto finanční prostředky je navrženo převést na novou akci z investiční akce „II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí“ (ORG 100646), jejíž projektová příprava byla vzhledem ke složitému projednávání v rámci územního řízení časově posunuta.

- Zařazení nových investičních akcí v oblasti sociální pro rok 2022

Na Poradě vedení dne 7. 3. 2022 byl odsouhlasen materiál ve věci transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením v příspěvkových organizacích Olomouckého kraje. Tato transformace bude podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021 – 2027. Pro Olomoucký kraj je za tímto účelem alokovaná částka ve výši cca 374 mil. Kč.

V souladu s tímto materiálem je do rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 navrženo zařazení následujících akcí:

- Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička – objekt Veselíčko č. p. 96 (ORG 101530)

V rámci přípravy transformace uvedené příspěvkové organizace byla jako vhodná k využití vytipována nemovitost na adrese Veselíčko č. p. 96, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje. V současné době je tato nemovitost svěřena do hospodaření Archeologického centra Olomouc, p. o., které však již nemá pro tuto nemovitost využití. Příspěvková organizace Domov Větrný mlýn Skalička může tuto nemovitost využít pro 18 klientů, je však nutné objekt stavebně upravit a přizpůsobit požadavkům materiálně technického standardu.

Na zahájení projektové přípravy jsou pro rok 2022 navrženy finanční prostředky 
ve výši 800 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši  800 000,00 Kč na akci „Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička – objekt Veselíčko č. p. 96“ je navrženo převést z investiční akce „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa - novostavba RD Drahanovice, Lhota“ (ORG 101167), jejíž projektová příprava v letošním roce nebude s ohledem na předpokládané podmínky výzvy zahájena.

- Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299 (ORG 101531)

V rámci přípravy transformace uvedené příspěvkové organizace byla jako vhodná vytipována nemovitost na adrese Kokory č. p. 299. Materiál k odkupu nemovitosti předkládá OMPSČ na jednání Rady Olomouckého kraje dne 4. 4. 2022 a jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 11. 4. 2022. Prodejní cena této nemovitosti činí 8 250 tis. Kč + 5 tis. Kč poplatky.

Nemovitost je vhodná pro transformaci cca 9 klientů, ale je však nutné objekt stavebně upravit a přizpůsobit požadavkům materiálně technického standardu.

Na odkup nemovitosti včetně poplatků bude v letošním roce potřeba 8 255 tis. Kč,  a na zahájení projektové přípravy budou potřeba v roce 2022 finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč (předpokládaná cena za projektovou dokumentaci je 800 tis. Kč).

Částka ve výši 8 855 000,00 Kč na akci „Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299“ je nárokována z přebytku hospodaření Olomouckého kraje za rok 2021 v rámci materiálu, předkládaného na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 11. 4. 2022 jako bod 9.3.

- Sociální služby pro seniory Olomouc – parkování pro služební vozidla (ORG 101533)

Příspěvková organizace dne 31. 1. 2022 požádala o řešení situace s parkováním služebních vozidel. Celkový autopark příspěvkové organizace činí 16 aut a v současné době služební vozidla parkují v pronajatých prostorách 
na Tolstého ulici v Olomouci. S přihlédnutím k věku majitelky a tříměsíční výpovědní lhůtě, je navrženo připravit plán pro opuštění těchto prostor a následné stěhování do nových.

Na zahájení projektové přípravy jsou pro rok 2022 navrženy finanční prostředky 
ve výši 150 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši  150 000,00 Kč na akci „Sociální služby pro seniory Olomouc – parkování pro služební vozidla“ je navrženo převést z investiční akce „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa - novostavba RD Drahanovice, Lhota“ (ORG 101167).

Úprava rozpočtu dle výše uvedeného - celkový přehled navržených změn:

| Poř. Číslo | Název akce | Schválený rozpočet roku 2022 v tis. Kč | Navýšení rozpočtu roku 2022 v tis. Kč | Snížení rozpočtu roku 2022 v tis. Kč | Přesuny celkem v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - Oprava střechy budovy JzP | 500 |  | -500 | -500 |
| B.1 | Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 – venkovní kanalizace | 0 | +500 |  | +500 |
| B.2 | Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova – Rekonstrukce plynové kotelny | 0 | +150 |  | +150 |
| B.2 | Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Elektroinstalace na budově A | 8 500 |  | -150 | -150 |
| C.1 | II/445 Zlaté hory – hranice kraje OK/MSK | 0 | +500 |  | +500 |
| C.1 | II/444 Mohelnice - křížení s železniční tratí | 2 500 |  | -500 | -500 |
| D.3 | Sociální služby pro seniory Olomouc – parkování pro služební vozidla | 0 | +150 |  | +150 |
| D.1 | Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička – objekt Veselíčko č. p. 96 | 0 | +650 |  | +650 |
| D.1 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa - novostavba RD Drahanovice, Lhota | 800 |  | -800 | -800 |
| D.2 | Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299 | 0 | +8 855 |  | +8 855 |
| Celkem | 12 800 | +10 805 | -1 950 | +8 855 |

Finanční prostředky ve výši 8 855 tis. Kč jsou nárokovány z přebytku hospodaření Olomouckého kraje za rok 2021.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/49/64/2022 ze dne 4. 4. 2022 souhlasila s aktualizací plánu investic na rok 2022 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit aktualizaci plánu investic na rok 2022 v rozsahu dle důvodové zprávy.