- Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/56/2019 ze dne 
25. 02. 2019  schválilo poskytnutí dotace z programu „Individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství“ (dále jen „Program“) pro obec Rapotín (dále jen „příjemce“) na realizaci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km 14,231-16,840“ ve výši 15 000 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva 
č. 2019/00774/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem a obcí Rapotín uzavřena dne 23. 4. 2019.

Investorem stavby a příjemcem dotace byla obec Rapotín, na přípravě a financování stavby se spolupodílely i obce Petrov nad Desnou a Vikýřovice, jejichž území je budovanou protipovodňovou stavbou také chráněno.

Podle textu smlouvy je příjemce povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 
30. 09. 2021 a nejpozději do 30. 11. 2021 předložit vyúčtování poskytnuté dotace.

Ve smlouvě se příjemce zavázal na realizaci výše uvedené akce vynaložit z vlastních a jiných zdrojů (dotace z Operačního programu Životní prostředí) částku nejméně ve výši 96,42 % vypočítanou z celkových předpokládaných uznatelných výdajů tj. z částky 419 693 415,- Kč. Poskytnutá dotace z Olomouckého kraje pak činila 3,58 % z celkových předpokládaných uznatelných výdajů, tedy 15 000 000,- Kč.

Dále je ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno, že v případě, že skutečně vynaložené vlastní finanční prostředky příjemce na realizaci akce budou nižší, sníží se v poměru k úspoře i poskytnutá dotace. Příjemce je pak povinen vrátit nevyčerpanou část dotace Olomouckému kraji na účet uvedený ve smlouvě do 15-ti dnů ode dne předložení vyúčtování. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně.

Podle poskytnutých informací vynaložil příjemce na realizaci akce z vlastních 
a jiných finančních prostředků celkem 395 483 971,- Kč. Z tohoto důvodu by v souladu s textem smlouvy měla být rovněž snížena i výše dotace poskytnuté Olomouckým krajem na 14 158 326,- Kč (395 483 971 x 0,0358 = 14 158 326,- Kč). Rozdíl mezi poskytnutou výší dotace a sníženou výší dotace, což je částka 841 673,- Kč, by měl být příjemcem dotace vrácen Olomouckému kraji na účet uvedený ve smlouvě.

Příjemce přípisem doručeným Olomouckému kraji dne 10. 11. 2021 požádal 
o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o dotaci, kterým by došlo k úpravě podmínek poskytnutí dotace tak, aby část nevyčerpané dotace ve výši 841 673,- Kč nemusel vracet. Viz. Příloha k důvodové zprávě č. 01.

Žádost o prominutí povinnosti vrátit nevyčerpanou část dotace je zdůvodňována nadregionálním charakterem vybudované akce. Jedná se o největší projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření realizovaný v současnosti v celé České republice a současně se jedná o pilotní projekt spolupráce obce se státním podnikem Povodí Moravy Brno, kdy nositelem projektu tak velkého rozsahu je obec a nikoliv správce vodního toku.

Obec Rapotín, která jako investor koordinuje všechny činnosti kolem realizace stavby včetně administrace dotací a rozúčtování nákladů na partnery realizace akce, musí vratku dotace ve výši 841 673,- Kč vrátit Olomouckému kraji v termínu stanoveném ve smlouvě tj. nejpozději do 15-ti dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Následně ji však bude rozpočítávat mezi partnery, kteří se podíleli na realizaci akce, kteří však nemají částku na uhrazení vratky zahrnutou ve svých rozpočtech.

Nutno uvést, že v případě dotací poskytovaných Olomouckým krajem v oblasti životního prostředí doposud nenastal případ, že by nevyčerpaná část dotace nebyla příjemcem vrácena do rozpočtu Olomouckého kraje. Vyhovění žádosti obce Rapotín o prominutí povinnosti vrácení nevyčerpané části dotace by se tak mohlo stát precedentem  pro další obdobné žádosti ze strany příjemců dotací z rozpočtu Olomouckého kraje.

S ohledem na výši vratky a současnou napjatou ekonomickou situaci v hospodaření Olomouckého kraje, navrhuje zpracovatel a předkladatel Zastupitelstvu Olomouckého kraje nesouhlasit s návrhem obce Rapotín na prominutí povinnosti vrátit nevyčerpanou část dotace a s návrhem na uzavřením dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, jehož předmětem by byla  úprava podmínek poskytnutí dotace tak, aby část nevyčerpané dotace ve výši 841 673,- Kč nemusela obec vracet.

Rada Olomouckého kraje usnesením ze dne 13. 12. 2021:

- nesouhlasí s prominutím povinnosti obce Rapotín vrátit nevyčerpanou část dotace poskytnuté z programu „Individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství“ na realizaci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km 14,231-16,840“,“ ve výši 841 673,- Kč na účet Olomouckého kraje,

- nesouhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č. 2019/00774/OŽPZ/DSM ze dne 23. 4. 2019 poskytnuté z programu „Individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství“ na realizaci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km 14,231-16,840“, uzavřené mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČO: 00635901, jehož předmětem, by byla  úprava podmínek poskytnutí dotace tak, aby část nevyčerpané dotace ve výši 841 673,- Kč nemusel příjemce dotace vracet poskytovateli,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje neprominout povinnost obce Rapotín vrátit nevyčerpanou část dotace poskytnuté z programu „Individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství“ na realizaci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km 14,231-16,840“,“ ve výši 841 673,- Kč na účet Olomouckého kraje,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje neschválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/00774/OŽPZ/DSM ze dne 23. 4. 2019 poskytnuté z programu „Individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství“ na realizaci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km 14,231-16,840“, uzavřené mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČO: 00635901, jehož předmětem, by byla  úprava podmínek poskytnutí dotace tak, aby část nevyčerpané dotace ve výši 841 673,- Kč nemusel příjemce dotace vracet poskytovateli.

- Přílohy:

Zpráva k DZ_ Příloha č. 01:

Žádost obce Rapotín o prominutí povinnosti vrátit nevyčerpanou část poskytnuté dotace (str. 4)