# Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. UZ/8/13/2013 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2014, jehož součástí byl i plán rozpracovaných investičních akcí a oprav.

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2013 uvažoval po aktualizaci v 06/2013 v rámci havarijních investic se započetím realizace investiční akce „Domov „Na Zámku“ – Sanace vlhkého zdiva“. Příprava akce byla zahájena ihned v 07/2013. Akci nebylo možné z důvodu dopracování dokumentace pro provádění stavby a provedení výběrového řízení na vlastní realizaci do konce roku 2013 zahájit.

Schválený rozpočet roku 2014 na investice a opravy financované pouze z finančních prostředků Olomouckého kraje obsahuje jen skutečně rozestavěné investice a opravy. Proto nebyla výše uvedená akce do rozpočtu na rok 2014 zařazena.

Jelikož se jedná o neustále se zhoršující stav objektu je na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 14. 2. 2014 předkládán návrh na aktualizaci plánu investičních akcí a oprav, s navýšením finančního objemu z rezervy Olomouckého kraje na nepředvídatelné výdaje. Konkrétně se jedná o následující změnu:

Oblast sociální

- Domov „Na Zámku“ – Sanace vlhkého zdiva

Jedná se o zavedení realizace akce, která řeší komplexní odvlhčení zdiva v památkově chráněném objektu Domova „Na Zámku“ Nezamyslice pomocí gelových injektáží, elektroosmózy, drenáží a sanačních omítek. V 10/2013 byla zpracována prováděcí dokumentace stavby a následně bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celkové předpokládané náklady této akce jsou 10 300 tis. Kč s DPH. Předpokládaný termín realizace je 03 – 11/2014.

Změna rozpočtu v oblasti sociální:

| Poř. Číslo | Název akce | Schválený rozpočet roku 2014 v tis. Kč | Navýšení rozpočtu roku 2014 v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domov „Na Zámku“ – Sanace vlhkého zdiva | 0 | + 10 000 |
| Celkem oblast sociální |  | 22 665 | + 10 000 |

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/33/4/2014 ze dne 14.02.2014 odsouhlasila aktualizaci plánu investičních akcí a oprav na rok 2014 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit aktualizaci investičních akcí a oprav na rok 2014 v rozsahu dle důvodové zprávy.