Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/54/23/2018 ze dne 26. 11. 2018 souhlasila s úpravou nákladů na projektovou dokumentaci investičních akcí Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. (dále jen SSOK) a s posunutím termínu vyúčtování investičních akcí realizovaných SSOK a předkládá úpravu nákladů a posunutí termínů vyúčtování ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, (dále také SSOK) zajišťuje realizaci projektové dokumentace na investiční akce a realizaci investičních akcí v oblasti dopravy.

Dne 12. 11. 2018 předložila SSOK odboru dopravy a silničního hospodářství žádosti o úpravu schválených nákladů na projektovou dokumentaci investičních akcí
a na investiční akci spolufinancovanou ze SFDI v oblasti dopravy a o prodloužení termínů vyúčtování projektové dokumentace a investiční akce SFDI.

A. Úprava nákladů na projektovou dokumentaci investičních akcí

V roce 2018 obdržela SSOK na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje 
č. UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017 investiční příspěvek ve výši 25 210 000 Kč na vypracování 29 projektových dokumentací investičních akcí v oblasti dopravy. Rozpočtovým opatřením byly stanoveny náklady na projektovou dokumentaci jednotlivých akcí. Vzhledem k vysoutěženým cenám SSOK požádala o úpravu schválených nákladů u 8 projektových dokumentací. Úpravou nákladů dojde pouze k položkové změně u jednotlivých dokumentací bez vlivu na celkovou výši poskytnutého investičního příspěvku. Ostatní projektové dokumentace v rámci tohoto rozpočtového opatření zůstávají beze změny.

| Projektová dokumentace na akce | Schválené náklady akce | Upravené náklady akce |
| --- | --- | --- |
| III/43321 Hruška - Tvorovice | 835 000 | 950 000 |
| II/450 hr. kr. Vidly – Domašov, křiž. s I/44 | 800 000 | 1 820 000 |
| III/37763 Vranovice, průtah | 480 000 | 580 000 |
| II/369 extravilán před Hanušovicemi | 1 250 000 | 0 |
| III/31115 Štíty – ul. Nádražní | 1 000 000 | 615 000 |
| Most ev. č. 44318-1 Mariánské Údolí | 800 000 | 1 100 000 |
| Most ev. č. 0552-2 Brodek u Přerova | 750 000 | 800 000 |
| Most ev. č. 31231-2 Janoušov | 700 000 | 750 000 |
|  | 6 615 000 | 6 615 000 |

B. Prodloužení termínu předložení vyúčtování projektových dokumentací

Vzhledem k tomu, že v současné době stále probíhají projekční práce na projektových dokumentacích uvedených v tabulce níže, které budou dodány až v roce 2019, požádala SSOK o prodloužení termínu vyúčtování z 31. 12. 2018 na termíny uvedené v tabulce. Ostatní projektové dokumentace budou vyúčtovány v řádném termínu za rok 2018.

| Projektová dokumentace | Prodloužení termínu do: |
| --- | --- |
| III/36635 Stařechovice - Služín | 28. 2. 2019 |
| III/37352 Ptení - Holubice | 28. 2. 2019 |
| Most ev. č. 4498-6 Nové Mlýny | 28. 2. 2019 |
| Most ev. č. 0552-2 Brodek u Přerova | 28. 2. 2019 |
| III/43326 Stříbrnice - průtah | 28. 2. 2019 |
| Most ev. č. 44646-2 Staré Město | 28. 2. 2019 |
| Most ev. č. 03546-2 Březové | 28. 2. 2019 |
| Most ev. č. 4498-2 Litovel | 30. 4. 2019 |
| III/37763 Vranovice, průtah | 31. 7. 2019 |
| III/4384, III/4387, III/4389 Všechovice - průtah | 31. 7. 2019 |
| III/37772 Určice – stavební úpravy křižovatky | 31. 7. 2019 |
| III/31115 Štíty – ul. Nádražní | 31. 7. 2019 |
| Most ev. č. 4431/-1 Mariánské Údolí | 31. 7. 2019 |
| III/4494 Střelice – Benkov | 31. 7. 2019 |
| Úpravy silnice II/433 MÚK s D1 – hr. kraje | 31. 7. 2019 |
| III/4343 Kralice na Hané – ul. Biskupická | 31. 7. 2019 |
| III/43310 Želeč intravilán | 31. 7. 2019 |
| II/450 hr. kr. Vidly – Domašov, křiž. s I/44 | 31. 10. 2019 |
| Most ev. č. 377-022 Mostkovice | 31. 10. 2019 |
| Most ev. č. 31231-2 Janoušov | 31. 10. 2019 |
| II/369 intravilán Hanušovice – včetně mostů | 31. 10. 2019 |
| Most ev. č. 31238-1 Malá Morava | 31. 10. 2019 |
| Most ev. č. 441-001 Kyjanice | 30. 11. 2019 |

C. Prodloužení termínu předložení vyúčtování investičních akcí spolufinancovaných ze SFDI

SSOK realizuje investiční akce spolufinancované ze SFDI. Vzhledem k tomu, že investiční akce most ev. č. 4571-4 Zálesí nebude dokončena v roce 2018 z důvodu, že při výběrovém řízení nabídková cena významně překročila plánované náklady na akci, a proto bylo vypsáno nové výběrové řízení, tím došlo k prodlení při zahájení stavebních prací a akce bude dokončena až v roce 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/12/66/2018 ze dne 17. 9. 2018 schválilo postup vyúčtování akcí spolufinancovaných ze SFDI jako jednoho celku.  SSOK tak požádala o prodloužení termínu vyúčtování investičních akcí spolufinancovaných ze SFDI z 31. 12. 2018 na 31. 7. 2019.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- vzít na vědomí důvodovou zprávu,

- schválit úpravu nákladů projektové dokumentace investičních akcí Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu A. důvodové zprávy,

- schválit prodloužení termínů vyúčtování investičních akcí pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu B. a C. důvodové zprávy.