Důvodová zpráva:

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.

IČ: 28557484

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2015 usnesením č. UZ/16/10/2015 schválilo poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč Muzeu Olomoucké pevnosti, o.s., IČ: 28557484, Michalská 1141/8, 779 00 Olomouc. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada nákladů na projekt MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI – ÚPRAVA CENTRÁLNÍ PLOCHY v areálu Korunní pevnůstky v roce 2015.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2015/02463/OKPP/DSM byla mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřena dne 10. 8. 2015. Dle čl. II. odst. 2 a odst. 4 smlouvy je příjemce povinen použit poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2015 a nejpozději do 31. 1. 2016 je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.

Dne 23. 11. 2015 byla OKPP doručena žádost o schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Významných projektů Olomouckého kraje pro rok 2015. Příjemce dotace uvádí následující důvod pro změnu smlouvy, cituji: „Protože se však jedná o větší plochu pro terénní úpravy, než připouští územní souhlas, a v rámci projektu se mají vybudovat chodníky a pojízdná komunikace, musíme k tomuto projektu doložit stavební povolení, které již vyřizujeme. Bohužel proto nestihneme již celou akci zrealizovat v tomto roce“.

Příjemce dále žádá o změnu termínu použití poskytnuté dotace do 31. 5. 2016 a o změnu termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace poskytovateli do 30. 6. 2016.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/83/48/2015 ze dne 10. 12. 2015 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Muzeem Olomoucké pevnosti, o.s.

- Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Muzeem Olomoucké pevnosti, o.s. (strana 2 – 3)

- Příloha č. 2

- Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (strana 4 – 6)

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Muzeem Olomoucké pevnosti, o.s

Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/02463/OKPP/DSM, 
ze dne 10. 8. 2015.

- Olomoucký kraj

- Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

zastoupený:	Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

bankovní spojení:	27-4228330207/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.

Michalská 1141/8, 779 00 Olomouc

IČ:	28557484

zapsané dne 1. 1. 2014 u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 7540

zastoupené:	Jánem Kadlecem, místopředsedou správní rady

- bankovní spojení:	1817487399/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/02463/OKPP/DSM uzavřené dne 10. 8. 2015:

- Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2015/02463/OKPP/DSM uzavřené dne 10. 8. 2015 (dále jen smlouva).

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

Článek I. odst. 2. smlouvy

„Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada nákladů na projekt MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI – ÚPRAVA CENTRÁLNÍ PLOCHY (dále jen „akce“) v areálu Korunní pevnůstky v roce 2015.“

se nahrazuje novým zněním:

„Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada nákladů na projekt MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI – ÚPRAVA CENTRÁLNÍ PLOCHY (dále jen „akce“) v areálu Korunní pevnůstky v roce 2015 – 2016.“

Článek II. odst. 2. věta první smlouvy

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2015.“

se nahrazuje novým zněním:

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 5. 2016.“

Článek II. odst. 4. věta první smlouvy

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).“

se nahrazuje novým zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).“

- Ostatní ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/xx/xx/2015 ze dne 18. 12. 2015.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne: ………………                           V Olomouci dne: ………………..

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Ing. Jiří Rozbořil hejtman | ………………………….. Ján Kadlec místopředseda správní rady |

- Příloha č. 2

- Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace