- Dodatek č. 1 ke Smlouvě

- o poskytnutí dotace č. 2017/02906/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017

- Olomoucký kraj

- Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Milanem Klimešem – náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 35–1799460247/0100

(dále jen: „poskytovatel“)

a

- Obec Nemile

- Nemile 93, 789 01 Nemile

- IČ: 00635871

- DIČ: CZ00635871

Zastoupená starostou obce Ing. Petrem Šimkem

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Zábřeh

č. ú: 21927841/0100

(dále jen: „příjemce“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

Dne 07. 08. 2017 uzavřel Olomoucký kraj s obcí Nemile smlouvu o poskytnutí dotace č. 2017/02906/OŽPZ/DSM, jejímž účelem je poskytnutí dotace na realizaci stavby „Vodovod Lupěné“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Čl. II. odst. 2. věta první Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 06. 2018.

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

Čl. II. odst. 4. věta první Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 07. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

- III.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/../../2017 ze dne …………... 2017.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Nemile č. USN/7/2017/8 ze dne 16. 10. 2017.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

- Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

| V Olomouci dne………………….. | V Nemili dne ……………. |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| …………………………….. Ing. Milan Klimeš náměstek hejtmana | ………………………….. Ing. Petr Šimek starosta obce |