Podrobné výsledky administrativních a veřejnosprávních kontrol

- Obec Vápenná, se sídlem Vápenná 442, 790 64 Vápenná, IČ: 00303526

Na základě Smlouvy č. 2016/01360/OSR/DSM, ze dne 1. 9. 2016, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na výstavbu autobusové zastávky, včetně úprav přilehlého okolí v obci Vápenná, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 300 000,-  Kč.

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

V souladu s článkem II. odst. 2 Smlouvy, byl příjemce povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2016.

Příjemce použil dne 12. 12. 2016, tedy 12 kalendářních dní po termínu uvedeném ve Smlouvě, poskytnutou dotaci na částečnou úhradu faktury č. 216081, vystavené za provedené stavební práce na zakázce „Autobusová zastávka v obci Vápenná a přilehlá zpevněná plocha“ v celkové výši 798 295,- Kč.

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil se tak porušení rozpočtové kázně ve výši 300 000,- Kč.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 300 000,- Kč.

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné výši. V žádosti příjemce uvedl, že termín pro použití poskytnuté dotace byl ve smlouvě stanoven nejpozději do 30. 11. 2016.  Zakázka sjednaná s dodavatelem prací firmou ZETOS Velká Kraš, spol. s r.o., na základě uzavřené smlouvy o dílo, byla ke stanovenému datu dokončena a předána dodavatelem prací odběrateli formou písemného předávacího protokolu, který je součástí faktury za provedené práce.

Fakturu za provedené práce však Obec Vápenná obdržela od firmy ZETOS Velká Kraš, spol. s r.o. až dne 1. 12. 2016, čímž došlo ke zpoždění úhrady faktury za provedené práce, úhrada faktury proběhla dne 12. 12. 2016. Tímto zpožděním bylo zapříčiněno nedodržení smlouvy o poskytnutí dotace v bodu 2., oddílu II. smlouvy pouze o 12 kalendářních dnů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se Obec Vápenná dopustila porušení rozpočtové kázně bez vlastního zavinění, když firma ZETOS Velká Kraš, spol. s r.o. nedodala fakturu za provedené práce tak, aby mohla být uhrazena v termínu uvedeném ve smlouvě.

Z uvedeného důvodu příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 290 000,- Kč a souvisejícího penále ve výši 46 200,- Kč.

- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČ: 00303038

Na základě Smlouvy č. 2016/01618/ODSH/DSM, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na projekt „Cyklostezka Mohelnice, ul. Sportovní – ul. Sadová“, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 950 000,-  Kč.

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou pracovníky Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

V souladu s článkem II. odst. 2 Smlouvy, byl příjemce povinen v případě, že celkové skutečné uznatelné náklady vynaložené na účet uvedený v čl. I odst. 2 a 4 smlouvy byly nižší než celkové předpokládané náklady, vrátit v rámci vyúčtování dotace poskytovateli část dotace tak, aby její výše odpovídala 36,72 % z celkových skutečných uznatelných nákladů vynaložených na účel dle čl. I odst. 2 a 4 smlouvy.

Příjemce ve vyúčtování uvedl nesprávnou výši celkových uznatelných nákladů tím, že do těchto nákladů zahrnul neuznatelné náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce, vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, vybudování veřejného osvětlení, rozšíření cyklostezky o 1 m nad rámec projektové dokumentace a vybudování konstrukčních vrstev cyklostezky. Příjemce předložil vyúčtování dne 30. 1. 2017 a nevyčerpanou část dotace byl povinen vrátit na účet poskytovatele nejpozději dne 14. 2. 2017, což neučinil.

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil se porušení rozpočtové kázně ve výši 104 990,14 Kč.

S uvedeným zjištěním byl příjemce písemně seznámen dopisem ze dne 6. 3. 2017. Příjemce proti uvedenému zjištění nepodal žádné námitky.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně zadržených prostředků ve výši 104 990,14 Kč a následně vyměřeno penále za dobu trvání porušení rozpočtové kázně ve výši 3 255,- Kč.

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné výši. V žádosti uvedl, že  dotaci použil na účel uvedený ve smlouvě a k zahrnutí neuznatelných nákladů došlo tím, že v pravidlech Olomouckého kraje, platných ke dni podání žádostí o dotaci, nebyly jednoznačně vymezeny neuznatelné výdaje. Například mezi neuznatelnými výdaji byly stanovené geodetické a geometrické práce, ale vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí mezi nezpůsobilými výdaji uvedeno nebylo. Vytyčení podzemních sítí, dle názoru příjemce, nespadá mezi geodetické a geometrické práce. Navíc v Klasifikaci produkce (CZ CPA) tyto činnosti nejsou jednoznačně vymezeny.

Příjemce dále uvádí, že ostatní neuznatelné náklady přímo souvisely se stavbou cyklostezky a nedošlo tedy k žádnému zneužití veřejných prostředků. Příjemce přesto akceptoval zjištěná pochybení a odvod do rozpočtu poskytovatele provedl bezprostředně po ukončení administrativní kontroly.

Z uvedeného důvodu příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 104 990,14 Kč a souvisejícího penále ve výši 3 255,- Kč.

- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČ: 00303038

Na základě Smlouvy č. 2016/01658/ODSH/DSM, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na projekt „Přechod pro chodce a místo pro přecházení ul. Třebovská, Mohelnice“, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 600 000,-  Kč.

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou pracovníky Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

V souladu s článkem II. odst. 2 Smlouvy, byl příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli v případě, že celkové skutečné uznatelné náklady vynaložené příjemcem na účel uvedený v čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než celkové předpokládané náklady.

Příjemce ve vyúčtování uvedl nesprávnou výši celkových uznatelných nákladů tím, že do těchto nákladů zahrnul neuznatelné náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce, vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí a vybudování veřejného osvětlení nad rámec projektové dokumentace předložené v žádosti o dotaci. Příjemce předložil vyúčtování dne 30. 1. 2017 a nevyčerpanou část dotace byl povinen vrátit na účet poskytovatele nejpozději dne 14. 2. 2017, což neučinil.

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil se porušení rozpočtové kázně ve výši 55 858,55 Kč.

S uvedeným zjištěním byl příjemce písemně seznámen dopisem ze dne 13. 3. 2017. Příjemce proti uvedenému zjištění nepodal žádné námitky.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně zadržených prostředků ve výši 55 858,55 Kč a následně vyměřeno penále za dobu trvání porušení rozpočtové kázně ve výši 1 732,- Kč.

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné výši. V žádosti uvedl, že  dotaci použil na účel uvedený ve smlouvě a k zahrnutí neuznatelných nákladů došlo tím, že v pravidlech Olomouckého kraje, platných ke dni podání žádostí o dotaci, nebyly jednoznačně vymezeny neuznatelné výdaje. Například mezi neuznatelnými výdaji byly stanovené geodetické a geometrické práce, ale vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí mezi nezpůsobilými výdaji uvedeno nebylo. Vytyčení podzemních sítí, dle názoru příjemce, nespadá mezi geodetické a geometrické práce. Navíc v Klasifikaci produkce (CZ CPA) tyto činnosti nejsou jednoznačně vymezeny.

Příjemce dále uvádí, že uplatněné výdaje na vybudování veřejného osvětlení byly vynaloženy v souvislosti se stavbou přechodu a místa pro přecházení a bezprostředně se stavbou souvisí. Bez řádného nasvětlení stávající komunikace před a za přechodem a místem pro přecházení by nemohla být stavba zkolaudována a užívána. Z těchto důvodů byly tyto náklady požadovány k proplacení. Příjemce přesto akceptoval zjištěná pochybení a odvod do rozpočtu poskytovatele provedl bezprostředně po ukončení administrativní kontroly.

Z uvedeného důvodu příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 55 858,55 Kč a souvisejícího penále ve výši 1 732,- Kč.

- HC ZUBR Přerov, z.s., se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov, IČ: 70259747

Na základě Smlouvy č. 2016/00741/OŠMT/DSM, ze dne 31. 3. 2016, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na podporu celoroční sportovní činnosti příjemce, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 1 200 000,- Kč.

Následnou veřejnosprávní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru kontroly, bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.

V čl. II. odst. 1. Smlouvy je uvedeno: „Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak“. Kontrolou bylo zjištěno, že část dotace ve výši 800 000,- Kč příjemce převedl bez písemného souhlasu poskytovatele bezhotovostně na bankovní účet subjektu HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006.

Subjekt HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ 28593006 (dále jen „třetí subjekt“) použil převedenou část dotace ve výši 800 000,- Kč na úhradu faktur za užívání ledové plochy, pořízení hokejové výstroje a výzbroje a na úhradu startovného v 1. lize ledního hokeje, tj. v souladu s účelem poskytnutí dotace. Faktury, doložené příjemcem v rámci finančního vyúčtování dotace a při kontrole na místě, jsou vystaveny na třetí subjekt a uhrazeny z jeho bankovního účtu.

Převodem části dotace ve výši 800 000,- Kč na třetí subjekt porušil příjemce podmínku stanovenou v čl. II. odst. 1. Smlouvy a dopustil se tak porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

Dále se příjemce v ustanovení čl. II. odst. 2. Smlouvy zavázal vynaložit z vlastních a jiných zdrojů na účel poskytnutí dotace, tj. na celoroční sportovní činnost v roce 2016, částku nejméně ve výši 10 750 000,- Kč. V případě, že by celkové skutečné vynaložené náklady byly nižší než 11 950 000,- Kč, byl příjemce povinen vrátit poskytovateli v rámci vyúčtování část dotace ve výši rozdílu mezi touto částkou a celkovými skutečnými náklady, a to až do výše poskytnuté dotace.

Kontrolou bylo zjištěno, že celkové skutečné vynaložené náklady na celoroční sportovní činnost příjemce v roce 2016 byly o 2 710 471,46 Kč nižší, než částka stanovená ve smlouvě.

Dle ustanovení čl. II. odst. 5. Smlouvy, v návaznosti na ustanovení čl. II. odst. 2. Smlouvy, byl příjemce povinen vrátit poskytovateli v rámci vyúčtování část dotace ve výši rozdílu mezi částkou 11 950 000,- Kč (stanovenou ve Smlouvě) a celkovými skutečnými náklady (částka 9 239 528,54 Kč), a to až do výše poskytnuté dotace, ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Vyúčtování dotace předložil příjemce poskytovateli dne 6. 12. 2016, povinnost vrácení dotace v plné výši 1 200 000,- Kč měla být příjemcem splněna nejpozději do 21. 12. 2016. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce dotaci ve stanovené lhůtě nevrátil.

Z výše uvedeného vyplývá, že příjemce porušil povinnost stanovenou v čl. II. odst. 5. Smlouvy, neboť ve stanovené lhůtě nevrátil poskytovateli dotaci ve výši 1 200 000,- Kč. Tímto jednáním se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Vzhledem k předchozímu porušení rozpočtové kázně ve výši 800 000,- Kč a s ohledem na skutečnost, že odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně, byl příjemce povinen za uvedené porušení rozpočtové kázně odvést do rozpočtu poskytovatele částku 400 000,- Kč.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost provést do rozpočtu Olomouckého kraje odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1 200 000,-  Kč.

S uvedenými zjištěními byl příjemce písemně seznámen předáním kontrolního protokolu č.j.: KUOK 26602/2017 dne 18. 4. 2017. Příjemce proti kontrolním zjištěním ve stanovené lhůtě nepodal žádné námitky a dne 11. 5. 2017 písemně požádal poskytovatele o prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a souvisejícího penále, které ke dni jednání Rady Olomouckého kraje činí částku 394 200,- Kč.

V žádosti příjemce uvedl, že při užití poskytnuté dotace vycházel z podané žádosti, která popisovala účel použití dotace pro činnost hokejového klubu od nejmladší kategorie přípravky až po kategorii dospělých, která je z důvodu finanční přehlednosti vyčleněna do dceřiné společnosti HC ZUBR Přerov s.r.o.

Příjemce se domníval, že dotaci je možno v duchu podané žádosti využít pro oba subjekty, tj. HC ZUBR Přerov, z.s. i HC ZUBR Přerov s.r.o., jejichž uspořádání nejen odpovídá běžné praxi ostatních klubů ledního hokeje v ČR, ale současně i zaručuje transparentní sledování finančních toků směřujících na sportovní činnost mužů a mládeže téhož oddílu ledního hokeje.

I skutečnost, že Český svaz ledního hokeje registruje oba tyto subjekty jako jeden klub s jednou licencí, vedla příjemce k tomu, že si neuvědomil vazbu poskytnuté dotace pouze na HC ZUBR Přerov z.s.

Příjemce dále uvedl, že dotace byla z věcného hlediska použita výlučně za účelem, ke kterému byla poskytnuta, tedy na podporu sportovní činnosti oddílu ledního hokeje HC ZUBR Přerov a žádná její část nebyla nijak zneužita.

Dle vyjádření příjemce představuje poskytnutá dotace pro hokejový klub neodmyslitelnou součást naplňování rozpočtu klubu a požadavek na vrácení dotace by v současnosti znamenal významné existenční starosti. Pro sportovní činnost dětí a mládeže registrovaných v HC ZUBR Přerov z.s. by pak takovéto narušení rozpočtu znamenalo faktické ohrožení a možná i přerušení probíhajících a plánovaných sportovních aktivit. Toto ohrožení však příjemce v žádosti nijak nedoložil.

Z uvedeného důvodu příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 200 000,- Kč a souvisejícího penále, které ke dni zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje činí částku 414 600,- Kč.

- Obec Mořice, se sídlem Mořice 68, 798 28 Mořice, IČ: 00288462

Na základě Smlouvy č. 2016/01659/ODSH/DSM, ze dne 18. 7. 2016, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na projekt „Úprava přechodu pro chodce na silnici I/47 v Mořicích“, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 350 000,-  Kč.

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou pracovníky Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

V souladu s článkem II. odst. 5 Smlouvy, byl příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli v případě, že celkové skutečné uznatelné náklady vynaložené příjemcem na účel uvedený v čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než celkové předpokládané náklady.

Příjemce ve vyúčtování uvedl nesprávnou výši celkových uznatelných nákladů tím, že do těchto nákladů zahrnul neuznatelné náklady na geodetické zaměření, vytýčení stávajících inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby a vybudování nového autobusového zálivu nad rámec předložené projektové dokumentace v žádosti o dotaci. Příjemce předložil vyúčtování dne 30. 1. 2017 a nevyčerpanou část dotace byl povinen vrátit na účet poskytovatele nejpozději dne 14. 2. 2017, což neučinil.

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil se porušení rozpočtové kázně ve výši 103 023,93 Kč.

S uvedeným zjištěním byl příjemce písemně seznámen dopisem ze dne 16. 3. 2017. Příjemce proti uvedenému zjištění nepodal žádné námitky.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně zadržených prostředků ve výši 103 023,93 Kč a následně vyměřeno penále za dobu trvání porušení rozpočtové kázně ve výši 7 830,- Kč.

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné výši. V žádosti uvedl, že  dotaci použil na účel uvedený ve smlouvě, přičemž ke změně proti původnímu projektu došlo z důvodu úmrtí majitele sousedícího pozemku, s nímž bylo původně o stavbě jednáno a následnému odporu dědiců k rozšíření zálivu autobusové zastávky před jimi zděděnou nemovitost.

Příjemce akceptoval zjištěná pochybení a odvod do rozpočtu poskytovatele provedl bezprostředně po ukončení administrativní kontroly.

Z uvedeného důvodu příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 103 023,93 Kč a souvisejícího penále ve výši 7 830,- Kč.