Důvodová zpráva:

Městys Hustopeče nad Bečvou

IČ:	00301329

DIČ:	CZ00301329

Dne 14. 2. 2014 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje pod č. j. UZ/9/14/2014 poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 000 000 Kč městysi Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČ: 00301329, na projekt „Zpřístupnění arkádové chodby II. NP na zámku Hustopeče nad Bečvou. Smlouva o poskytnutí příspěvku č. 2014/00732/OKPP/DSM mezi Olomouckým krajem a městysem Hustopeče nad Bečvou byla uzavřena dne 7. 4. 2014. Účelem poskytnutí byla částečná úhrada nákladů na projekt Zpřístupnění arkádové chodby II. NP na zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2014.

Příjemce byl, dle žádosti a dále smluvně stanovených podmínek, oprávněn použít příspěvek pouze na úhradu stavebních prací spojených s obnovou podlah arkádové chodby.

Příjemce byl dále dle smlouvy o poskytnutí příspěvku povinen použít poskytnutý příspěvek nejpozději do 28. 2. 2015 a předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku nejpozději do 31. 3. 2015.

Dne 3. 7. 2014 obdržel OKPP dopis, ve kterém městys Hustopeče nad Bečvou žádá o upřesnění věcného rozsahu prací, které jsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí příspěvku schváleného usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/14/2014 ze dne 14. 2. 2014. Jedná se o práce, které bezprostředně souvisí se zpřístupněním arkádové chodby II. NP na zámku Hustopeče nad Bečvou a podmiňují ho. Jde zejména o provedení obnovení omítek arkádové fasády, které představuje odstranění poškozených a padajících částí, odkrytí zachovaných částí historicky cenných sgrafitových omítek v souladu s provedením stavebně-historickým průzkumem a následně provedení nových omítek vč. souvisejících prací – restaurování kamenných ostění komínových dvířek, bourací práce dřevěných zárubní, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, zazdívání otvorů, odřezání železobetonových žeber, rozvody elektroinstalací a vodoinstalací. Ze stavebně technického a technologického hlediska je nutno omítky arkád a s nimi související práce provést před položením finální pískovcové dlažby podlah. Případné zajištění podlah proti poškození při provádění omítek až po dlažbě by vyvolalo další finanční náklady, které by městys mohl použit na další stavební práce spojené s obnovou zámku.

Vzhledem k náročnosti a rozsahu prací příjemce příspěvku dále žádá o posunutí termínu použití poskytnutého příspěvku do 30. 4. 2015 a posunutí termínu předložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31. 5. 2015.

Materiál byl projednán Radou Olomouckého kraje dne 28. 8. 2014 (UR/46/78/2014) a Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložený materiál ke schválení.

# Přílohy:

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a městysem Hustopeče nad Bečvou (strana 3 - 4)

Příloha č. 2

Žádost městyse Hustopeče nad Bečvou  (strana 5 - 6)

# Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a městysem Hustopeče nad Bečvou

Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku č. 2014/00732/OKPP/DSM uzavřené dne 7. 4. 2014

# Olomoucký kraj

# Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:	60609460

DIČ:	CZ60609460

zastoupený:	Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

bankovní spojení:	27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Městys Hustopeče nad Bečvou

náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ:	00301329

DIČ:	CZ00301329

zastoupený:	Ing. Júlií Vozákovou, starostkou

bankovní spojení	1883117329/0800

(dále jen „příjemce“)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2014/00732/OKPP/DSM (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 7. 4. 2014.

- Stávající znění čl. II. odst. 1. třetí věty: „Příjemce je oprávněn příspěvek použít pouze na úhradu stavebních prací spojených s obnovou podlah arkádové chodby“ se nahrazuje novým zněním:

„Příjemce je oprávněn příspěvek použít pouze na úhradu stavebních prací spojených s obnovou podlah arkádové chodby, obnovení omítek arkádové fasády, které představuje odstranění poškozených a padajících částí, odkrytí zachovaných částí historicky cenných sgrafitových omítek v souladu s provedeným stavebně-historickým průzkumem a následně provedení nových omítek vč. souvisejících prací – restaurování kamenných ostění komínových dvířek, bourací práce dveřních zárubní, úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní, zazdívání otvorů, odřezání železobetonových žeber, rozvody elektroinstalací a vodoinstalací“.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 1. se nemění.

- Stávající znění čl. II. odst. 2. první věty: „Příjemce je povinen použít poskytnutý příspěvek nejpozději do 28. 2. 2015“ se nahrazuje novým zněním:

„Příjemce je povinen použit poskytnutý příspěvek nejpozději do 30. 4. 2015“. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2. se nemění.

- Stávající znění čl. II. odst. 4. první věty: „Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2015 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen „vyúčtování“)“ se nahrazuje novým zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 5. 2015 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen „vyúčtování“)“.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4. se nemění.

II. Ostatní ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/xx/xx/2014 ze dne 19. 9. 2014.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva městyse Hustopeče nad Bečvou č. …………………. ze dne ………………………

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne ..................		  V Hustopečích nad Bečvou dne ..................

Poskytovatel					  Příjemce

| …………………………….. za Olomoucký kraj Ing. Jiří Rozbořil hejtman | ………………………….. za městys Hustopeče nad Bečvou Ing. Júlia Vozáková starostka |
| --- | --- |

Příloha č. 2 – Žádost městyse Hustopeče nad Bečvou