# Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. UZ/8/13/2013 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2014. Na základě požadavků sociálního odboru je na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. 9. 2014 předkládán návrh na aktualizaci plánu investičních akcí.

Konkrétně se jedná o tyto změny v sociální oblasti:

Zařazení nových investic

- Domov seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - Přístavba pavilonu

Investiční akci rozdělená do dvou etap. První etapou bude přístavba nového pavilonu s nákladem cca 37,8 mil. Kč. Druhou etapou rekonstrukce stávajícího objektu v nákladu cca 17,5 mil. Kč. Na akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Bude řešeno odstranění bariérovosti objektu pro bezproblémový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, vytvoření prostorových kapacit pro zájmovou, relaxační a terapeutickou činnost klientů. Ze stávajících tří až čtyřlůžkových pokojů budou vytvořeny dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením.

Pro letošní rok se jedná o finanční náklady na aktualizaci projektové dokumentace a náklady na výběrové řízení na zajištění zhotovitele stavby. Vlastní realizace akce bude probíhat v letech 2015 – 2016.

- Domov Na zámečku Rokytnice - Výměna kabelu hlavního přívodu

Výměna hlavního přívodního kabelu el. energie do objektu domova v nové trase. Dle vyjádření revizních techniků jsou elektrické parametry stávajícího kabelu v hraničních hodnotách a hrozí jeho havárie.

Pro letošní rok se jedná o finanční náklady na zpracování projektové dokumentace a náklady na inženýrskou činnost. Vlastní realizace akce bude probíhat v roce 2015.

Zařazení nových oprav

- Domov pro seniory Tovačov - Oprava střechy a výměna oken

Střecha je rozdělena na tři části (A, B, C). V 4/2013 provedena část střechy B. Při deštích dochází k zatékání do neprovedených částí střechy objektu (vlivem toho došlo k několika úrazům klientů). Je nutná výměna střešní krytiny, klempířských prvků, izolace, poškozeného bednění a výměna netěsnících a poškozených atypických oken v podkroví, kterými zatéká, fouká a dochází k velkým únikům tepla.

- Domov Sněženka Jeseník - Výměna oken a mříží

Současná okna jsou dřevěná, kastlová. Okna netěsní, dochází k velkému úniku tepla. Rámy jsou místy i částečně vyhnilé, hrozí vypadnutí skel.

- Domov pro seniory Javorník - Výměna oken

Současná dřevěná okna jsou v havarijním stavu a je navržena jejich výměna.

Zařazení nového nákupu

- Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb – Nákup automobilu

Nákup nového automobilu pro 9 osob pro přepravu klientů v návaznosti na transformační proces.

Financování výše uvedených akcí pro rok 2014 je navrženo z rezervy odboru sociálních věcí.

Celkový přehled:

| Poř. Číslo | Název akce | Schválený rozpočet roku 2014 v tis. Kč | Navýšení rozpočtu roku 2014 v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domov seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - Přístavba pavilonu | 0 | + 127 |
| 2 | Domov Na zámečku Rokytnice - Výměna kabelu hlavního přívodu | 0 | + 100 |
| 3 | Domov pro seniory Tovačov - Oprava střechy a výměna oken | 0 | + 4 750 |
| 4 | Domov Sněženka Jeseník - Výměna oken a mříží | 0 | + 2 700 |
| 5 | Domov pro seniory Javorník - Výměna oken | 0 | + 2 500 |
| 6 | Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb – Nákup automobilu | 0 | + 800 |
| Celkem oblast sociální |  | 0 | + 10 977,- |

Rada Olomouckého kraje dne 24.07.2014 odsouhlasila usnesením č. UR/45/40/2014 aktualizaci plánu investičních akcí na rok 2014 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit aktualizaci investičních akcí na rok 2014 v rozsahu dle důvodové zprávy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nové investice a opravy (str. 3)

Příloha č. 2 – Nové nákupy (str. 4)