Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

č. 2020/04257/OSR/DSM

uzavřený v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Janem Šafaříkem, MBA, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na  základě  usnesení  Zastupitelstva  Olomouckého  kraje  č. UZ/2/76/2020 ze dne 21. 12. 2020

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Obec Rokytnice

Sídlo: Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice

IČO: 00301914

DIČ: CZ 00301914

Zastoupená: Kamilem Malendou, starostou, na základě usnesení Zastupitelstva obce Rokytnice č. UZO/01/9/2018 ze dne 1. 11. 2018

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 35-1882949369/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10. 07. 2020:

I.

1.	Dne 10. 07. 2020 uzavřel Olomoucký kraj s obcí Rokytnice smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje 2020 v oblasti strategického rozvoje, a to ve výši 13 000 240 Kč, slovy: třináct milionů dvě stě čtyřicet korun českých (dále jen „dotace“) za účelem úhrady/částečné úhrady výdajů na Projekční práce na výstavbu cyklostezky Olomouc - Přerov pro přípravu žádosti ke „Kompenzačním opatřením pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc–Přerov" (dále také „akce“). Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu použití dotace do 30. 09. 2021 a termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 10. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu použití dotace je probíhající epidemiologická situace a problémy s geodetickým zaměřením některých úseků, zejména úseku č 1 spojující město Přerov s místní částí Dluhonice, z důvodu extrémního dopravního zatížení, a tím omezení práce geodeta (slouží jako objízdná trasa při rekonstrukci podjezdu v Předmostí). Prodloužení termínu má také odůvodnění v omezené činnosti úřadů v návaznosti na povolovací procesy, které jsou součástí smlouvy o dílo. Z těchto důvodů se prodlužuje termín, do kdy je příjemce povinen poskytnutou dotaci použít a zároveň se také prodlužuje termín vyúčtování dotace.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se výše uvedená Smlouva mění takto:

1.	Čl. II. bod 2. nově zní: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 09. 2021.

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy a podmínkami použití dotace dle čl. II odst. 1 této smlouvy v období od 01. 05. 2020 do uzavření této smlouvy včetně jejích dodatků.“

2.	Čl. II. bod 4. odst. 1 nově zní: „Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Vyúčtování musí obsahovat:

4.1. Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci, na jejíž realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „Finančí vyúčtování dotace – vzor na rok 2020 Příloha č. 1 je pro příjemce k dispozici v elektronické formě na webu poskytovatelehttps://www.olkraj.cz/vyuctovani-dotace-cl-4390.html. Tento soupis výdajů bude doložen:

a)	fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů,

b)	fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven, a to pouze u jednotlivých výdajů přesahujících částku 1000 Kč. U jednotlivých výdajů do výše 1000 Kč doloží příjemce pouze soupis těchto výdajů,

c)	fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb,

d)	čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce (čestné prohlášení je zapracováno v textu přílohy č. 1).

Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu.

Závěrečná zpráva musí obsahovat popis a zhodnocení akce (včetně přehledného soupisu realizovaných dílčích aktivit, cílové skupině, počtu účastníků apod.), dále pak zdůvodnění oprávnění použití dotace v souladu s čl. I odst. 2 a 4 a čl. II odst. 1 této smlouvy. V příloze závěrečné zprávy je příjemce povinen předložit poskytovateli fotodokumentaci splnění povinné propagace poskytovatele a užití jeho loga dle čl. II odst. 10 této smlouvy.

III.

1.	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/76/2020 ze dne 21. 12. 2020.

2.	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady obce Rokytnice č. URO/59/3/2021 ze dne 4. 1. 2021.

3.	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

4.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

5.	Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6.	Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

7.	Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne .......................      	 V Rokytnici dne ……………….

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Olomoucký kraj Ing. Jan Šafařík, MBA náměstek hejtmana | ………………………….. Obec Rokytnice Kamil Malenda starosta |