- Zadávací podmínky

- Název zakázky

„Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci“

- Identifikace zadavatele

Název zadavatele:  	Olomoucký kraj

Sídlo:       	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zastoupený:	Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

IČ:	60609460

DIČ:	CZ 60609460

Právní forma:	Územně samosprávní celek

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:

Obchodní firma:	RTS,a.s.

Sídlo:       	Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno

Zastoupená:	Mgr. Jiří Košulič, statutární ředitel

Za zadání odpovídá:	Ing. Aleš Houserek

IČ: 	25533843

DIČ:   	CZ 25533843

- Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

kód CPV:	45000000-7 	Stavební práce

45212000-6 	Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace

- Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba budovy určené ke skladování odborných knih, publikací a časopisů v požadované kapacitě s výhledem a předpokladem rezervy pro skladování na 30 let. Spolu se skladovací částí je řešena také část administrativní, provozní na zpracování fondů, s restaurátorskými ateliery, digitalizačním pracovištěm, se skladovým a provozním zázemím. Vlastní depozitář a administrativní budova jsou propojeny mezi sebou a vnějším okolím komunikačním objektem. To vše na pozemcích parc. číslo 341/1, 341/26, 345/2 527/3, 527/4, 527/5, 737, vše v kat. území Hejčín, město Olomouc. Stavba řeší také příjezdovou komunikaci, parkoviště a napojení na energetické a inženýrské sítě města. Podrobně je stavba popsána v projektové dokumentaci zpracované projekčním ateliérem: Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 77200 Olomouc. Budoucím uživatelem je Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 659/2, Olomouc.

- Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota zakázky (dle PD): 	95 782 824,80 Kč bez DPH

115 897 218,01 Kč vč. DPH

- Financování

Veřejná zakázka je financována z rozpočtu Olomouckého kraje a z Integrovaného regionálního operačního programu.

- Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od	   01. 06. 2017

Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do                    	30. 11. 2018

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.

- Obchodní a Platební podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). K obchodním podmínkám přikládá zadavatel i vzor návrhu Smlouvy o dílo uzavírané Olomouckým krajem. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy údaje jako vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, dobu realizace, oceněný položkový rozpočet, atd. a takto doplněný návrh smlouvy předloží v nabídce.

Záruka za stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 1 písm. c) zákona nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny díla.

Úhrada faktur:

Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu, které budou hrazeny až do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel na základě faktury zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli.

Smluvní sankce:

  - za termín dokončení díla: 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení oproti smluvnímu termínu dokončení díla;

  - za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení;

  - za zahájení odstranění záruční vady: 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady;

  - za neodstranění reklamovaných vad: 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a den prodlení;

  - za nevyklizení staveniště: 1 000 Kč za každý den prodlení oproti sjednanému termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla;

  - za odstoupení od smlouvy: 10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH je zhotovitel povinen zaplatit objednateli v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele;

  - za prodlení s úhradou ceny: v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů;

  - za nepředložení seznamu subdodavatelů: 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení v případě nepředložení seznamu subdodavatelů dle §147a odst. 1. písm. c) Zákona;

  - za účet neuvedený v registru plátců: 3 000 Kč v případě, že zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců.

Zadavatelé neposkytují zálohy.

- Druh zadávacího řízení

Významná veřejná zakázka zadávaná v užším podlimitním řízení dle § 28 zákona.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

- Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53  odstavec 1 písm. a) až l) zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel podle § 53 odst. 3 ZVZ předložením:

  - výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst. 1 písm. a) a b)

  - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení – § 53 odst. 1 písm. f),

  - potvrzení příslušného orgánu či instituce – § 53 odst. 1 písm. h)

  - čestného prohlášení – ve vztahu k požadavkům uvedeným v § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l)

- Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

    - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci v uvedeném rozsahu; zadavatel požaduje předložení následujících dokladů o oprávnění k podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování; výkon zeměměřických činností

    - doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oborech: pozemní stavby.

    - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

- V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) Zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o své finanční a ekonomické schopnosti jako dodavatele splnit předmět veřejné zakázky.

- Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona předložením těchto dokladů:

    - seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena:

  - nejméně 4 realizace novostavby vícepodlažního pozemního objektu s železobetonovým nosným systémem, ve  finančním objemu min. 45 mil. Kč bez DPH u každé z nich, přičemž:

- 	min. u 2 z těchto staveb byla provedena realizace systému VZT 		zajišťující udržování mikroklimatických paramertů vzduchu (teplo		ta, vlhkost) a filtrační třídu min. F 9, o min, ploše 1.500 m2 u 		každé z nich

- 	min. u 2 z těchto staveb byla provedena realizace tepelného čer		padla a rekuperace tepla při vytápění objektu

  - nejméně 1 realizace stavby, jejíž součástí bylo provedení úpravy povrchu stěny tzv. kreativní stěrkou imitující pohledový beton, v min. rozsahu 500 m2

Uchazeč předloží kromě seznamu staveb i osvědčení objednatele, ze kterého bude patrné splnění vymezených parametrů referenčních staveb. Jako rovnocenný doklad(v případě, že osvědčení nebude požadované obsahovat) může dodavatel předložit i jiný dokument, ze kterého bude patrné splnění vymezených parametrů (např. SoD s objednatelem, soupis prací, faktura apod.)

    - Seznamu osob, které budou odpovědné za realizaci příslušných stavebních prací (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Realizační tým musí být tvořen minimálně pěti členy, kteří splňují níže uvedené podmínky:

    - a) hlavní stavbyvedoucí:

      - min. SŠ vzdělání stavebního směru,

      - autorizaci v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

      - minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací min. na pozici hlavní stavbyvedoucí, přičemž musel působit alespoň u 2 zakázek na pozemní stavbu o min. finančním limitu 45 mil. Kč bez DPH u každé z nich a u min. 1 z těchto zakázek byl proveden systém VZT zajišťující udržování mikroklimatických paramertů vzduchu (teplota, vlhkost) a filtrační třídu F 9 a u min. 1 z těchto zakázek byla provedena realizace tepelného čer	padlaa rekuperace tepla při vytápění objektu. Dále musel působit alespoň u 1 zakázky na pozemní stavbu (bez finančního limitu), na které byla provedena úprava povrchu stěn tzv. kreativní stěrkou imitující pohledový beton, v min. rozsahu 300m2.

    - b) stavbyvedoucí:

      - minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru,

      - autorizaci v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

      - minimálně 5 let praxe při realizaci stavebních prací jako stavbyvedoucí, přičemž musel působit alespoň u 2 zakázek na pozemní stavbu o min. finančním limitu 45 mil. Kč bez DPH u každé z nich.

    - c) Člen týmu odpovědný za technologická zařízení staveb

a) autorizaci v oboru technologická zařízení staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

b) minimálně 5 let praxe v obdobné funkci

    - d) Člen týmu Specialista BOZP

a) min. SŠ vzdělání

b) Osoba způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, přičemž tato způsobilost bude doložena osvědčením, certifikátem či jinými dokumenty prokazujícími tuto způsobilost

c) minimálně 5 let praxe v obdobné funkci

d) zkušenost – působení na pozici Specilasta BOZP min. u dvou pozemních staveb

    - e) Člen týmu Specialista manažer kvality

a) min. SŠ vzdělání

b) autorizaci v oboru zkoušení a diagnostika staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

c) minimálně 5 let praxe v obdobné funkci

d) zkušenost – působení na pozici Specilasta manažer kvality min. u dvou pozemních staveb

Odůvodnění:

Stavba je významnou stavbou Olomouckého kraje, kde prokázání dostatečných odborných zkušeností je základním předpokladem úspěšného splnění veřejné zakázky. Proto jsou požadována 4 referenční stavby za posledních pět let, aby bylo zřejmé, že s realizací pozemních objektů má dodatečné zkušenosti. Protože u zadávané veřejné zakázky je nosná konstrukce z železobetonu, je podmínkou, aby referenční stavby měly obdobný nosný systém, neboť jeho provedení je z technologického hlediska specifické a vyžaduje zvláštní odborné zkušenosti.

Protože se jedná o depozitář knihovního fondu jsou rozhodujícím prvkem vnitřní klimatické podmínky. Je požadováno, aby dodavatel prokázal, že u alespoň poloviny referenčních  staveb dodal a namontoval speciální VZT zajišťující přísné požadované klimatické podmínky.  Ze stejného důvodu je požadována i reference z oblasti dodávky a osazení tepelných čerpadel a rekuperace tepla při vytápění.

Protože objekt má navržen povrch provedený kreativní stěrkou imitující pohledová beton, jejíž provedení je náročné na kvalifikaci provádějících osob a klade vysoké nároky na přesnost a správný technologický postup, je v rámci referencí vyžadována i reference z provedení této povrchové úpravy.

- Omezení počtu zájemců

Zadavatel vyzve k podání nabídky všechny zájemce, kteří splní kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

- Ostatní podmínky zadávacího řízení

  - Zadávací lhůta - uchazeč je svou nabídkou vázán 150 dnů.

  - Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

  - Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

  - Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši  1 800 000,- Kč.

  - Zadavatel požaduje na dobu realizace bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH pro Olomoucký kraj.

  - Zadavatel požaduje na dobu běhu záruční lhůty, aby dodavatel poskytl bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH ve prospěch Olomouckého kraje.

  - Podání nabídky nelze činit elektronickou formou.

  - Uchazeč předloží v nabídce Doklady prokazující splnění § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona.

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně ve výši odpovídající sjednané ceně stavby. Uchazeči v nabídce – návrhu smlouvy – doplní číslo pojištění, název společnosti, se kterou je uzavřená smlouva a sjednanou výši pojistky, v případě že má uchazeč uzavřenou odpovídající pojistnou smlouvu před podáním nabídek. Pokud uchazeč odpovídající smlouvu nemá v době podání nabídek, nebude v návrhu smlouvy tento odstavec vyplňovat. Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy.

  - Pokud dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím subdodavatele je povinen uvést v nabídce výčet všech těchto subdodavatelů, jejichž plnění na veřejné zakázce je vyšší než 5% z hodnoty nabídkové ceny. Pro uvedení subdodavatelů dodavatel použije příslušný formulář ze zadávací dokumentace. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat subdodavateli část vyšší než 5% z hodnoty nabídkové ceny, předloží o tom ve své nabídce čestné prohlášení.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

  - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Uchazeč v nabídce předloží vyplněnou tabulku výrobků, kde uvede přesný název a typ, výrobce, které v rámci plnění veřejné zakázky hodlá použít

  - V souladu s §44, odst. 6 ZVZ si zadavatel vyhrazuje pro budoucí plnění, že výkon pozice Hlavního stavbyvedoucího a Stavbyvedoucího musí plnit osoba v zaměstnaneckém poměru k dodavateli. Vedení stavby je rozhodující činností pro kvalitu a správnost provedení a zadavatel požaduje, aby na tyto osoby měl dodavatel přímý vliv.

- Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

Celková nabídková cena bez DPH		váha	80%

Doba provedení díla v kalendářních dnech 	váha 	20%

Doba provedení bude doložena předložením dokladů prokazujících technologické zdůvodnění lhůty výstavby.

- Odůvodnění veřejné zakázky

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny; b) v popisu předmětu veřejné zakázky; c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele; d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 | - nejsou - nejsou - nejsou - nejsou |
| Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (nerealizace VZ, prodlení s plněním VZ, snížení kvality plnění VZ, vynaložení dalších fin. nákladů) | Riziko, kterému se vystavuje zadavatel při nerealizaci Veřejné zakázky tkví v jejím zpoždění. |
| Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky | Alternativní řešení není připuštěno. |
| Zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle | Pouze realizací veřejné zakázky dojde k naplnění cíle. |
| Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj) | ----------------- |

| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce |  |
| --- | --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. | Uchazeč výběrového řízení prokazuje zkušenosti se stavbami obdobného charakteru. Hodnota referenční stavby je stanovena na méně než 50% předpokládané ceny bez DPH. Souhrn prokazovaných referenčních zakázek nepřekročí 2 násobek předpokládané hodnoty VZ. Stavba je významnou stavbou Olomouckého kraje, kde prokázání dostatečných odborných zkušeností je základním předpokladem úspěšného splnění veřejné zakázky. Proto jsou požadována 4 referenční stavby za posledních pět let, aby bylo zřejmé, že s realizací pozemních objektů má dodatečné zkušenosti. Protože u zadávané veřejné zakázky je nosná konstrukce z železobetonu, je podmínkou, aby referenční stavby měly obdobný nosný systém, neboť jeho provedení je z technologického hlediska specifické a vyžaduje zvláštní odborné zkušenosti. Protože se jedná o depozitář knihovního fondu jsou rozhodujícím prvkem vnitřní klimatické podmínky. Je požadováno, aby dodavatel prokázal, že u alespoň poloviny referenčních staveb dodal a namontoval speciální VZT zajišťující přísné požadované klimatické podmínky. Ze stejného důvodu je požadována i reference z oblasti dodávky a osazení tepelných čerpadel a rekuperace tepla při vytápění. Protože objekt má navržen povrch provedený kreativní stěrkou imitující pohledová beton, jejíž provedení je náročné na kvalifikaci provádějících osob a klade vysoké nároky na přesnost a správný technologický postup, je v rámci referencí vyžadována i reference z provedení této povrchové úpravy. V současné době je požadavek na kvalitu provedení rozhodujícím prvkem při posuzování dokončené stavby a takto pojaté reference dávají předpoklad, že dodavatel účastnící se zadávacího řízení bude mít těchto odborných zkušeností dostatek. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.) | Uchazeč výběrového řízení prokazuje předložením techniků v rozsahu Hlavní stavbyvedoucí, Stavbyvedoucí, Člen týmu odpovědný za technologická zařízení staveb, Specialista BOZP, Specialista Manažer kvality. Všechny osoby mají pro řádnou realizaci se splněním požadované kvality spojitost a prokázání jejich osobní odbornosti a zkušeností je pro zadavatele relevantní a dává zadavateli alespoň přiměřenou jistotu provedení stavby pod dohledem odborně zdatných osob. Proto zadavatel vymezil i podmínku, aby výkon pozice Hlavního stavbyvedoucího a Stavbyvedoucího plnily osoby v zaměstnaneckém poměru k dodavateli. Vedení stavby je rozhodující činností pro kvalitu a správnost provedení a zadavatel požaduje aby na tyto osoby měl dodavatel přímý vliv. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let). | U osob tvořících řídící tým dodavatele je vyžadována praxe nejvýše 5 let. |
| Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. | Zadavatel nepožaduje |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. | Zadavatel nepožaduje. |

| Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Ustanovení obchodních podmínek | Odůvodnění vymezení |
| Předmět díla | Definice předmětu díla je v obchodních podmínkách řešena obecně (konkrétní údaje a popis musí obsahovat smlouva) s tím, že popisuje i obvyklé činnosti, které musí vykonat zhotovitel pro řádné provedení díla. Tyto činnosti nejsou součástí soupisu stavebních prací ani obvykle nebývají obsahem vedlejších či ostatních nákladů a zhotovitel je realizuje v rámci režijních nákladů. Popsány jsou z důvodů odstranění případných sporů, zda zhotovitel měl či neměl tyto činnosti vykonat. Současně jsou stanoveny i zásady pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení. |
| Cena za dílo a podmínky její změny | Vymezení obsahu ceny a stanovení podmínek pro její možnou změnu je v zájmu právní jistoty obou smluvních stran o tom, co je a co není obsaženo ve sjednané ceně. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek vymezuje doklady rozhodné pro sjednanou cenu a popisuje postupy smluvních stran v případě výskytu dodatečných stavebních prací nebo víceprací a popisuje princip, jak by měla být změna sjednané ceny provedena. Toto ustanovení ochraňuje objednatele před neoprávněnými požadavky na zvýšení sjednané ceny. |
| Platební podmínky | Zadavatel nepožaduje delší splatnost faktur než je 30 kalendářních dnů. |
| Smluvní pokuty | Za prodlení s dokončením díla je obchodními podmínkami vymezena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti smluvnímu termínu dokončení díla; 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení; 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení v případě nepředložení seznamu subdodavatelů dle §147a odst. 1. písm. c) Zákona o Veřejných zakázkách Tato pokuta má motivační účinek a odpovídá zásadám poctivého obchodního styku. Ani v případě nezvykle dlouhého prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter. Takovýto soubor smluvních pokut je vůči zhotoviteli velmi mírný, ale podle zadavatele jej přiměřeně motivuje k nástupu na odstraňování zjištěných vad či nedodělků a současně k jejich včasnému odstranění. Podle zkušeností zadavatele je ochota zhotovitelů odstraňovat vady předaného díla malá a je nezbytné ji zajistit smluvní pokutou. Obdobně u reklamovaných vad jsou zhotovitelé liknaví v jejich odstraňování. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. Takováto výše je zcela v intencích poctivého obchodního styku. Pro případ, že by reklamovaná vada hrozila možností větších škod, tedy byla by to havárie, pak je obchodními podmínkami stanovena smluvní pokuta dvojnásobná. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště je vymezena takto: Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. Smyslem této pokuty je nutit zhotovitele k urychlenému vyklizení staveniště. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Současně je obchodními podmínkami vymezen i způsob úhrady sankcí a jejich splatnost. |
| Staveniště | Cílem tohoto ustanovení je nastavit pravila pro předání a převzetí staveniště a současně určit, jaké jsou povinnosti obou smluvních stran v souvislosti s užíváním staveniště. V minulosti bylo obvyklé, že staveniště sloužilo zhotoviteli i k jiným účelům a nebylo používáno v souladu s účelem, ke kterému bylo zřízeno a z tohoto důvodu obchodní podmínky vymezují podmínky pro užívání. Žádná z těchto podmínek není neobvyklá a spíše představují jen písemné upozornění zhotovitele, na co vše si dát v souvislosti se staveništěm pozor. Bez zařazení tohoto bodu do obchodních podmínek by vznikaly nebo mohly vznikat zbytečné kolizní situace. Stavební práce jsou prováděny povětšinou na stávajícím objektu a ustanovení obchodních podmínek vymezují zásady chování zhotovitele v tomto objektu a jeho povinnosti v případech, kdy je v tomto stávajícím objektu zachováván provoz. |
| Stavební deník | Povinnosti definované pro vedení stavebního deníku odpovídají obsahovým náležitostem podle přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb. |
| Kontrolní dny | Kontrola stavby v jejím průběhu tvoří významnou povinnost objednatele. Obchodními podmínkami je vymezen pojem kontrolních dnů a je popsán a jejich četnost a základní principy jejich konání. Bez tohoto ustanovení by byla průběžná a pravidelná kontrola provádění stavby komplikovaná. |
| Provádění díla a bezpečnost práce | Tato ustanovení obchodních podmínek chrání objednatele před případnými nesprávným nebo normám neodpovídajícím prováděním. Stanoví zákaz použití nevhodných materiálů, stanoví základní zásady bezpečnosti provádění, podmínky kontroly prací, které budou dalším postupem zakryty a současně stanoví, jak postupovat, vyskytnou-li se na stavbě archeologické nálezy. Tyto podmínky jsou zcela standardní a žádnému zhotoviteli by při řádném provádění neměly působit potíže ani jej diskriminovat. Jde o běžné a obvyklé podmínky, které se u stavebních prací uplatňují. |
| Subdodavatelé | Současná praxe přináší mnoho problémů se subdodavatelským plněním veřejných zakázek. Z tohoto důvodu obchodní podmínky vymezují nezbytnou vazbu mezi subdodavateli z nabídky dodavatele a dalšími subdodavateli. Souhlas objednatele s využitím subdodavatelů je logickou podmínkou pro omezení negativních praktik. Současně ustanovení řeší i otázku změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení a stanoví, že taková změna možná je, ale jen pokud bude novým subdodavatelem prokázána shodná kvalifikace. Tato podmínka naplňuje povinnost zadavatele uloženou mu právním předpisem a je vyřešena zcela logicky a nediskriminačně. Současně je v tomto ustanovení připomenuta zákonná povinnost zhotovitele veřejné zakázky, předložit objednateli po splnění veřejné zakázky seznam subdodavatelů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto ustanovení obchodních podmínek jsou podmínkou pro poskytnutí dotace. |
| Předání a převzetí díla | Pro zamezení budoucího sporu definují obchodní podmínky zásady a lhůty, za kterých má proběhnout předání a převzetí díla a co vše je třeba učinit či zajistit, aby mohlo být dílo považováno za předané. Současně obchodní podmínky stanoví zásady, pokud by objednatel odmítal dílo převzít. Současně je definováno právo Objednatele převzít dílo i vadami a nedělky a je nastaven princip a lhůta jejich následného odstranění. |
| Záruka za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek | Zadavatel požaduje předložit bankovní záruku za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek, která bude vystavena ve výši 5 %, resp. 3% ze sjednané ceny díla bez DPH. Z Bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem, případně kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. |
| Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle | Vlastníkem díla je od počátku objednatel, což je logická a u veřejných zakázek nezbytná podmínka. Nebezpečí škody na díle je přisouzeno zhotoviteli až do doby předání a převzetí dokončeného díla, protože objednatel nemá na případnou škodu na díle žádný vliv. Ustanovení odpovídají obecným právním předpisům. |
| Pojištění zhotovitele | Obchodními podmínkami je požadována od zhotovitele pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku. Hodnota pojistného plnění je ke konkrétní veřejné zakázce stanovena smlouvou. Mimo pojištění zhotovitele je vyžadováno i pojištění zhotovované stavby (stavebně montážní pojištění), které kryje případné škody na díle v průběhu jeho zhotovování a je způsobeno neočekávanou událostí. Obchodní podmínky dále stanoví, aby obdobná pojištění měli i subdodavatelé pro případy, kdy by škoda na díle nebo jeho poškození vzniklo v důsledku činnosti subdodavatele. V zájmu právní jistoty je vyžadováno i pojištění zaměstnanců zhotovitele. Tyto požadavky jsou naprosto standardní a chrání vynaložené veřejné prostředky. Zadavatel požaduje pojištění ve výši, která nedosahuje 2 násobku předpokládané hodnoty VZ. |
| Odstoupení od smlouvy | Pro extrémní případy neplnění smlouvy definují obchodní podmínky situace, kdy je možné od smlouvy odstoupit a popisují práva a povinnosti obou smluvních stran v případech, kdy k takovému stavu dojde. Důvodem pro toto ustanovení je skutečnost, že lze v současné době očekávat ekonomické problémy dodavatelů a je třeba mít vymezen způsob následného řešení. |

| Odůvodnění vymezení technických podmínek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele: |  |
| --- | --- |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty: - české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, - evropská technická schválení, - obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, - mezinárodní normy, nebo - jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. | - Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to v její textové nebo výkresové části. Projektovou dokumentací vymezené technické podmínky nevytváří diskriminační charakter a jsou pro tento typ a druh staveb obvyklé. |

| Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Základní hodnotící kritérium | Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou: Celková nabídková cena bez DPH – váha 80% Doba provedení díla v kalendářních dnech - váha 20% Pro zadavatele je kromě minimální ceny za kvalitní provedení díla rozhodný i termín dokončení, aby knihovní fond byl co nejdříve uložen ve vhodných podmínkách. |