Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje (dále jen ZOK) k projednání návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městem Jeseník.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 schválilo v rámci žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2016 poskytnutí investiční dotace Městu Jeseník, se sídlem Masarykovo náměstí 167/1, Jeseník, ve výši 17 000 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s demolicí stávající sportovní haly a výstavbou víceúčelové sportovní haly v Jeseníku.

Příjemce požádal dopisem dne 10. 10. 2017 o prodloužení termínu použití dotace z původního termínu 31. 12. 2017 na termín 31. 10. 2018.

Důvodem podání žádosti o posunutí termínu použití dotace jsou neočekávané průtahy v souvislosti s vydáním stavebního povolení a následným odstoupením od žádosti o poskytnutí dotace z MŠMT, přestože byl předmětný projekt vybrán k financování. Město Jeseník následně po vyhlášení výzvy MŠMT na „Podporu materiálně technické základny sportu“ pro rok 2017 opětovně podalo žádost o dotaci. Tato výzva byla dne 26. 5. 2017 ministryní školství, mládeže a tělovýchovy zrušena. Město Jeseník následně podalo žádost o poskytnutí dotace v rámci vyhlášené státní podpory sport 2017/2018 s tím, že výsledek o případné podpoře bude znám na konci listopadu 2017.

Předkladatel a zpracovatel navrhuje ZOK schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městem Jeseník dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uložit Mgr. Františku Jurovi, náměstku hejtmana, dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě podepsat.

Přílohy:

- 	Příloha č. 1

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městem Jeseník

(strana 2 – 3)

- 	Příloha č. 2

Žádost Města Jeseník o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace akce „Víceúčelová sportovní hala Jeseník

(strana 4 – 5)

Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník

- Olomoucký kraj

- Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Františkem Jurou, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana ze dne 18. 9. 2017

Bankovní spojení: 27-4228120277/0100, Komerční banka, a.s. (pobočka Olomouc)

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Město Jeseník

- Se sídlem: Masarykovo náměstí 167/1, 790 01, Jeseník

- IČ: 00302724

- DIČ: CZ00302724

- Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem, starostou města

- Bankovní spojení: č. ú. 94 – 2325861/0710

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/03491/OŠSK/DSM

I.

Dne 12. 10. 2016 uzavřel poskytovatel a příjemce smlouvu o poskytnutí dotace, vedenou pod č. 2016/03491/OŠSK/DSM (dále jen „smlouva“)

II.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

Čl. II. odst. 2. věta první smlouvy nově zní:

- Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2018.

Čl. II. odst. 4. věta první smlouvy nově zní:

4. Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.

III.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/…/…/2017 ze dne  23. 11. 2017.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Jeseník č. UZ/   /   /2017 ze dne ……..

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. Dodatek bude zveřejněn také postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce poskytovatele.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží  jedno vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................			V Jeseníku dne .......................

Poskytovatel:                                                      Příjemce:

| …………………………….. Olomoucký kraj Mgr. František Jura náměstek hejtmana | ………………………….. Ing. Adam Kalous starosta města |
| --- | --- |