# Dodatek č. 1 ke Smlouvě

# o poskytnutí dotace č. 2017/02911/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017

# Olomoucký kraj

# Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Milanem Klimešem – náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření ze dne 8. 11. 2016

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 35–1799460247/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

# Obec Jestřebí

# Jestřebí 47, 789 01 Zábřeh

# IČ: 00302732

Zastoupená starostkou obce Evou Janíčkovou

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 9629841/0100

(dále jen: příjemce)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

Dne 07. 08. 2017 uzavřel Olomoucký kraj s obcí Jestřebí smlouvu o poskytnutí dotace č. 2017/02911OŽPZ/DSM, jejímž účelem je poskytnutí dotace na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Čl. II. odst. 2. věta první Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2018.

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

Čl. II. odst. bod 4. věta první Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

# III.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/../../2017 ze dne ... ... 2017.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Jestřebí dne 06. 09. 2017.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

- Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

| V Olomouci dne………………….. | V Jestřebí dne ……………. |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| …………………………….. Ing. Milan Klimeš náměstek hejtmana | ………………………….. Eva Janíčková starostka obce |