Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 svým usnesením č. UZ/15/39/2015 schválilo poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 (dále jen POV) příjemcům dle předloženého pořadí doporučených a náhradních žádostí k podpoře POV.

Předkladatel nyní Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládá žádosti obcí o uzavření dodatku ke smlouvě a prodloužení termínů realizace projektů.

- Obec Oplocany – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z POV 2015

Obec Oplocany, se sídlem Oplocany 100, 751 01 Tovačov, IČO 00636444, získala dotaci ve výši 300 000 Kč. Účel poskytnuté dotace byla částečná úhrada nákladů na projekt s názvem Oprava povrchu MK p.č. 636, 315/29 v k.ú. Oplocany, oprava kolumbária p.č. 477/43. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2015/01656/OSR/DSM byla uzavřena dne 21. 7. 2015. Dotace byla poskytnuta na stanovený účel jako neinvestiční.

Dne 22. 7. 2015 byla na Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu doručena žádost obce Oplocany o změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční. Žádost je zdůvodněna dopisem starostky obce ze dne 4. 8. 2015 konzultacemi na stavebním úřadu a s auditorem obce s ohledem na rozsah a charakter plánovaných prací. Žádost o změnu charakteru dotace byla projednána na 6. zasedání Zastupitelstva obce Oplocany (č. usnesení 3/6 – 2015).

V souvislosti se změnou charakteru dotace obec Oplocany žádá o úpravu názvu projektu, kdy slovo „oprava“ bude nahrazeno slovem „rekonstrukce“, aby název akce odpovídal investičnímu charakteru. Název projektu bude upraven na Rekonstrukce povrchu MK p.č. 636, 315/29 v k.ú. Oplocany.

Část projektu Oprava kolumbária p.č. 477/43. neodpovídá změně charakteru dotace na investiční. Jedná se o malý projekt do 40 000 Kč (celkové náklady činí dle uzavřené smlouvy o dílo pouhých 22 627 Kč), v účetnictví musí být tedy veden jako neinvestiční. Jelikož podmínky POV 2015 pro Oblast podpory č. 1 neumožňují čerpat kombinovanou dotaci (část investiční a část neinvestiční) na jeden projekt, obec žádá o vypuštění této části projektu z POV 2015. Zároveň žádá o možnost využít celkovou dotaci v hodnotě 300 000 Kč na rekonstrukci místní komunikace. Smlouva o dílo s dodavatelem na rekonstrukci komunikace je uzavřena na celkovou částku 659 934 Kč. Povinnost obce minimální 50% finanční spoluúčasti na projektu tak bude dodržena, čímž nedojde k porušení podmínek týkajících se poskytnutí dotace z POV 2015.

- Obce Stražisko a Vícov  - prodloužení termínu realizace projektů

Na základě odstoupení podpořených obcí od uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci POV byly ze schválených náhradních žádostí k podpoře POV osloveny k uzavření smluv obec Stražisko, se sídlem Stražisko 1, 798 44 Stražisko, IČO 00288829, a obec Vícov, se sídlem Vícov 46, 798 03 Vícov, IČO 00288896. Obě obce vyjádřily svůj souhlas k využití dotace POV. V průběhu měsíce září 2015 dojde na straně obou obcí ke schválení vzorového znění smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace v příslušných orgánech obcí. V rámci přípravy smluv o poskytnutí dotace obě obce žádají o prodloužení termínů realizace projektů dle přiložených žádostí (přílohy č. 4 – 5).

Vzorová smlouva a vzorový dodatek POV 2015 byly schváleny usnesením Rady Olomouckého kraje dne 2. 4. 2015 č. UR/64/40/2015. Smlouvy i dodatek jsou zpracovány v souladu s Vnitřním předpisem o uzavírání smluv, jejich evidenci a zveřejňování č. 14/2015 s datem účinnosti od 1. 7. 2015.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/76/38/2015 ze dne 3. 9. 2015 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření smluv s obcemi Stražisko a Vícov s prodlouženými termíny realizace projektů a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/01656/OSR/DSM s obcí Oplocany dle příloh č. 1 – 5 důvodové zprávy.

- Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/01656/OSR/DSM o poskytnutí dotace v rámci POV 2015 (strana 3 - 4)

- Příloha č. 2

- Žádost obce Oplocany o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci POV 2015 (strana 5)

- Příloha č. 3

- Doplnění žádosti o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci POV 2015 (strana 6)

- Příloha č. 4

- Žádost obce Stražisko o prodloužení termínu realizace projektu (strana 7)

- Příloha č. 5

- Žádost obce Vícov o prodloužení termínu realizace projektu (strana 8)

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ č. 2015/01656/OSR/DSM O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2015

UZAVŘENÉ DNE 21. 7. 2015

Poskytovatel: Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova č. 40a, 779 11 Olomouc

IČ 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený Bc. Pavlem Šoltysem, DiS. – náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/39/2015 ze dne 24. 4. 2015.

Bankovní spojení č.ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce: Obec Oplocany

se sídlem: Oplocany 100, Oplocany 751 01, okr. Přerov

IČ: 636444

DIČ:

Zástupce: Hana Skřépková, starostka

Bankovní spojení č.ú.: 22121831/0100

(dále jen „příjemce”)

se dohodli na této změně smlouvy č. 2015/01656/OSR/DSM

Čl. I.

- Čl. I. odst. 2 smlouvy se mění takto:

- Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada nákladů na realizaci projektu s názvem Rekonstrukce povrchu MK p.č. 636, 315/29 v k.ú. Oplocany.

- Čl. I. odst. 4 smlouvy se mění takto:

Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace investiční.

Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“), výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona nebo výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona.

Čl. II.

- Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/15/39/2015 ze dne 24. 4. 2015 schválilo vzorové znění Dodatku ke Vzorové smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015, včetně možnosti využití konkrétních změn uvedených v čl. I. a II.

- Změna smlouvy o poskytnutí dotace dle tohoto dodatku č. 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2015 ze dne 25. 9. 2015.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace č. 2015/01656/OSR/DSM ze dne 21. 7. 2015 se nemění.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Oplocany č. x ze dne xx. xx. 2015.

- Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních v  českém jazyce, z nichž jeden je určen poskytovateli a jeden příjemci.

V Olomouci dne 	V Olomouci dne

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana | ………………………….. Hana Skřépková starostka obce |