- Dodatek č. 1 ke Smlouvě

- o poskytnutí dotace č. 2017/02920/OŽPZ/DSM ze dne 16. 08. 2017

- Olomoucký kraj

- Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Milanem Klimešem – náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření ze dne 8. 11. 2016

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 35–1799460247/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

- Obec Mikulovice

- Hlavní 5, 790 84 Mikulovice u Jeseníku

- IČ: 00303003

- DIČ: CZ00303003

Zastoupená starostou obce Mgr. Romanem Šťastným

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú: 94-1824861/0710

(dále jen: příjemce)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

Dne 16. 08. 2017 uzavřel Olomoucký kraj s obcí Mikulovice smlouvu o poskytnutí dotace č. 2017/02920/OŽPZ/DSM, jejímž účelem je poskytnutí dotace na realizaci stavby „Prodloužení kanalizace Mikulovice – Finské domky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Čl. II. odst. 2. věta první Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 04. 2018.

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

Čl. II. odst. 4. věta první Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 05. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

- III.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/../../2018 ze dne ………..2018. Připomínky formálního charakteru – byly zapracovány.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Mikulovice dne 14. 11. 2017 pod č. 142/44/2017 bod 15.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

- Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

| V Olomouci dne………………….. | V Mikulovicích dne ……………. |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| …………………………….. Ing. Milan Klimeš náměstek hejtmana | ………………………….. Mgr. Roman Šťastný starosta obce |