Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/15/28/2015 ze dne 24. 04. 2015 rozhodlo o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje (dále jen „Fond“) v celkové výši 40 000 000,- Kč:

| Opatření | Počet podpořených žádostí | Výše podpory na akce doporučené k realizaci hodnotící komisí (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| 1. Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací | 30 | 36 250 |
| 2. Výstavba a modernizace vodovodů a úpraven vod | 3 | 3 750 |
| Celkem | 33 | 40 000 |

Mezi podpořenými akcemi v opatření 1. „Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ byla i žádost obce Bílá Lhota, která obdržela dotaci na stavbu „Kanalizace a ČOV Bílá Lhota“ ve výši 1 000 000,- Kč.

Následně se obec Bílá Lhota obrátila na Olomoucký kraj se žádostí o navýšení poskytnuté dotace o 4 000 000,- Kč. Svou žádost odůvodnila skutečností, že se jedná o mimořádně rozsáhlou výstavbu oddílné splaškové kanalizační sítě pro obec Bílou Lhotu včetně všech jejích místních částí – Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín a Řimice s celkovou délkou stok 11 582 m včetně ČOV o kapacitě 1280 EO. Vzhledem k výškovému uspořádání terénu je nutno na splaškové kanalizaci vybudovat i 8 čerpacích stanic. Splašková kanalizace bude ve 3 místech podcházet koryto toku Rachavka, několikrát bude podcházet státní silnici a místní komunikace (křížení protlaky), dále trasa kanalizace vede souběžně s vodní nádrží 
a tam, kde to prostorová koordinace neumožňuje, prochází stoky komunikacemi v majetku Olomouckého kraje (III/03541 Hradečná, III/37319 Pateřín – Bílá Lhota, III/37318 Bílá Lhota – červená Lhota, III/37317 Hrabí – Červená Lhota). Dále v místní části Hrabí a Červená Lhota došlo při výkopových pracech ke změně zatřídění horniny, čímž došlo k navýšení nákladů oproti projektu, kdy rýha pro kanalizaci musela být vyhloubena hydraulickým kladivem. Protože stavba částečně prochází zvláště chráněným územím CHKO Litovelské Pomoraví, dotýká se Národní přírodní památky Park v Bílé Lhotě (Arboretum) a prochází II. ochranným pásmem vodního zdroje Litovel – Čerlinka, které slouží k veřejnému zásobování obyvatel pitnou vodou, jsou na její výstavbu kladeny mimořádné požadavky (těsnost potrubí, ochrana kořenů stromů apd.). Tato opatření si také vyžádala zvýšené náklady na stavbu.

V roce 2013 byla obec postižena bleskovou povodní, kdy došlo ke značným škodám na majetku obce zejména na komunikacích a dešťové kanalizaci. K odstranění ničivých následků povodně obec použila rezervu svých finančních prostředků, které si dlouhodobě spořila na stavbu kanalizace.

Celkové náklady na stavbu kanalizace činí 156 324 486,- Kč, dotace z OPŽP činí 97 508 512,- Kč, půjčka od SFŽP činí 5 000 000,- Kč a vlastní podíl obce je celkem 31 710 176,- Kč (bez DPH, obec je plátcem DPH). Tato částka je hrazena z části úvěrem ve výši 20 000 000,- Kč a zbytek z rozpočtu obce. Vzhledem k výše popsané finanční náročnosti stavby požádala obec Olomoucký kraj dne 29. 5. 2015 
o navýšení dotace o 4 000 000,- Kč.

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace obcím z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje byla již schválena usnesením ZOK č. UZ/15/28/2015 ze dne 24. 04. 2015. Tato smlouva bude použita 
i pro navýšení dotace pro obec Bílá Lhota dle této důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje usnesením UR/69/36/2015 ze dne 04. 06. 2015

- souhlasí s návrhem na poskytnutí účelové finanční dotace obci Bílá Lhota 
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na stavbu „Kanalizace a ČOV Bílá Lhota“ ve výši 4 000 000,- Kč dle důvodové zprávy,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit poskytnutí účelové finanční dotace obci Bílá Lhota na stavbu „Kanalizace a ČOV Bílá Lhota“ 
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ve výši 4 000 000,- Kč dle důvodové zprávy,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit podepsání smlouvy 
o poskytnutí dotace Ing. Michalu Symerskému, 2. náměstkovi hejtmana.