# Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 12. 2021 usnesením č. UZ/7/18/2021 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2022, jehož součástí byl i plán investičních akcí a oprav.

První aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/57/2022 ze dne 11. 4. 2022.

Druhá aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/10/54/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Třetí aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/11/67/2022 ze dne 26. 9. 2022.

Na základě požadavků jednotlivých věcně příslušných odborů byl na jednání Rady Olomouckého kraje dne 24. 10. 2022 odsouhlasen návrh na čtvrtou aktualizaci (doplnění) plánu investičních akcí na rok 2022 v následujícím rozsahu:

1. **Zařazení nových investičních akcí v oblasti školství pro rok 2022**
2. **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - kotelna v objektu školy** (ORG 101577)

Jedná se o celkovou rekonstrukci technologie kotelny zabezpečující vytápění všech budov školy. Proběhlo autorizované měření plynných emisí CO a NOx u kotlů umístěných v plynové kotelně. Při měření byly překročeny emisní limity NOx. Vzhledem ke stáří kotlů (výroba a instalace v roce 1992) nelze již hořáky na aktuálně platné limity NOx (100 mg/m3) seřídit. KÚOK OŽPZ vyslovil nesouhlas s udělením případné výjimky. PD není zpracována.

Vlastní realizace akce je plánována na rok 2023, k zařazení do plánu investic na rok 2022 je akce navržena z důvodu možného zahájení projektové přípravy.

Pro rok 2022 nejsou potřeba žádné finanční prostředky. Finanční prostředky potřebné na úhradu projektové přípravy a vlastní realizace akce jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2023.

1. **Zařazení nových investičních akcí v oblasti sociální pro rok 2022**
2. **Sociální služby pro seniory Šumperk – kotelna** (ORG 101590)

Stávající kotelna je v havarijním stavu, na stávající 4 plynové kotle z roku 1998 již nelze zajistit náhradní díly. Je navržena kompletní rekonstrukce kotelny včetně výměny stávajících 4 plynových kotlů za 2 nové plynové kondenzační kotle o  celkovém výkonu 920 kW, které budou sloužit pro vytápění i ohřev teplé vody. Zateplením objektu a výměnou výplní otvorů došlo ke snížení tepelných ztrát a tím ke snížení potřebného výkonu. Systém bude doplněn ekvitermní regulací (MaR), ohřev teplé vody bude zajištěn deskovým výměníkem s akumulačním zásobníkem o objemu 3000 l. Rovněž budou osazeny nové kouřovody a provedena úprava napojení na stávající betonový komín.

Projektová dokumentace je zpracována, vlastní realizace akce je plánována na rok 2023. K zařazení do plánu investic na rok 2022 je akce navržena z důvodu potřebného zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby, aby stavební a montážní práce mohly zahájit neprodleně po ukončení nastávající topné sezóny.

Pro rok 2022 nejsou potřeba finanční prostředky. Akce je zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2023.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/65/37/2022 ze dne 24. 10. 2022 souhlasila s aktualizací plánu investic na rok 2022 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit aktualizaci plánu investic na rok 2022 v rozsahu dle důvodové zprávy.**