Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/10/31/2018 ze dne 23. 4. 2018 schválilo v rámci Individuálních žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2018 poskytnutí investiční dotace spolku Sportovní kluby Zábřeh, z.s., IČ: 26618087, se sídlem Postřelmovská 2265/4, Zábřeh, ve výši 
5 000 000,- Kč na úhradu výdajů spojených s rekonstrukcí atletického oválu spolku.

Příjemce požádal dopisem dne 9. 8. 2018 o prodloužení termínu použití dotace z původního termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 8. 2019 a o prodloužení termínu předložení vyúčtování z původního termínu 18. 1. 2019 na termín 24. 11. 2019.

Důvodem podání žádosti o posunutí termínu použití dotace a termínu předložení vyúčtování je pozdější termín poskytnutí dotace z MŠMT. Zahájení prací na rekonstrukci atletického oválu je úzce spojeno s poskytnutím dotace z MŠMT. Slíbená dotace bude z MŠMT poskytnuta, jakmile spolek Sportovní kluby Zábřeh, z.s. doloží doklad o možnosti čerpání dotace od Olomouckého kraje v roce 2019. Spolek má vážnou obavu, že vlivem podzimního a zimního počasí nebude moci některé práce v závěru roku realizovat a tím by nedodržel termíny uvedené ve smlouvě.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/48/66/2018 ze dne 27. 8. 2018 odsouhlasila schválení uzavření tohoto dodatku č. 1 ZOK.

Předkladatel a zpracovatel navrhuje ZOK schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovními kluby Zábřeh, z.s. dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uložit Mgr. Františku Jurovi, náměstku hejtmana, dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

- 	Příloha č. 1

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovními kluby Zábřeh, z.s.

(strana 2 – 3)

- 	Příloha č. 2

Žádost spolku Sportovní kluby Zábřeh, z.s. o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace

(strana 4)

Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

- Olomoucký kraj

- Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Františkem Jurou, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/  /  /2018 ze dne 17. 9. 2018

Bankovní spojení: 27-4228330207/0100, Komerční banka, a.s. (pobočka Olomouc)

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Sportovní kluby Zábřeh, z.s.

- Se sídlem: Postřelmovská 2265/4, 789 01 Zábřeh

- IČ: 26618087

- Zastoupený: PaedDr. Miloslavem Tempírem, předsedou spolku

- Údaj o zápisu ze spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 5835

- Bankovní spojení: č. ú. 86 – 7478440277/0100

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/03512/OSKPP/DSM

I.

Dne 31. 5. 2018 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, vedenou pod č. 2018/03512/OSKPP/DSM (dále jen „smlouva“)

II.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

Čl. II. odst. 2. věta první smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 8. 2019.

Čl. II. odst. 4. věta první smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 24. 11. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.

III.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/…/…/2018 ze dne  17. 9. 2018.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů).

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. Dodatek bude zveřejněn také postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce poskytovatele.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží  jedno vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................			V Zábřehu dne .......................

Poskytovatel:                                                      Příjemce:

| …………………………….. Olomoucký kraj Mgr. František Jura náměstek hejtmana | ………………………….. Sportovní kluby Zábřeh, z.s. PaedDr. Miloslav Tempír předseda spolku |
| --- | --- |