Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 schválilo svým usnesením č. UZ/15/39/2015 poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 příjemcům dle přiloženého pořadí doporučených a náhradních žádostí k podpoře Programu obnovy venkova.

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje žádost obce Jakubovice o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/02611/OSR/DSM o poskytnutí dotace týkající se prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Na základě odstoupení podpořené obce Daskabát, se sídlem Daskabát 35, 779 00 Daskabát, IČO 00635359, od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, byla dle schválených náhradních žádostí k podpoře z programu oslovena k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace obec Jakubovice, se sídlem Jakubovice 113, 789 91 Jakubovice, IČO 00635979, jako první v pořadí. Obec Jakubovice vyjádřila svůj souhlas k využití dotace z programu v celkové výši 300 000 Kč na investiční projekt zajišťující rozšíření veřejného osvětlení k obecnímu hřbitovu a položení nového asfaltového koberce na obecní komunikace v obci. Část projektu na rozšíření veřejného osvětlení obec již zrealizovala. Realizace druhé části projektu (asfaltového koberce místních komunikací) byla podmíněna získáním dotace. Coby náhradník se obec o možnosti získání dotace dozvěděla s časovým zpožděním. Aby obec mohla podepsat smlouvu o poskytnutí dotace, musela dle platných podmínek programu předložit smlouvy o dílo s oběma dodavateli.  Časovou náročností zajištění veřejné zakázky, výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo (včetně dodržení všech lhůt) obec podepsala smlouvu o poskytnutí dotace až dne 22. 10. 2015. Jelikož by obec nebyla schopna ukončit realizaci projektu dle původně stanoveného termínu ukončení realizace k 31. 10. 2015, který si stanovila v žádosti o dotaci, žádá o uzavření dodatku ke smlouvě a prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015 v souladu s podmínkami programu.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/82/51/2015 ze dne 26. 11. 2015 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/02611/OSR/DSM o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 s obcí Jakubovice, dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 – 2 důvodové zprávy.

# Přílohy:

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/02611/OSR/DSM o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 (strana 2 – 3)

Příloha č. 2

Žádost obce Jakubovice o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/02611/OSR/DSM o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 (strana 4)

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ č. 2015/02611/OSR/DSM O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2015

UZAVŘENÉ DNE 22. 10. 2015

Poskytovatel: Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova č. 40a, 779 11 Olomouc

IČ 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený Bc. Pavlem Šoltysem, DiS. – náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/39/2015 ze dne 24. 4. 2015.

Bankovní spojení č.ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce: Obec Jakubovice

se sídlem: Jakubovice 113, Jakubovice 789 91, okr. Šumperk

IČ: 00635979

DIČ:

Zástupce: Aleš Jurenka, starosta

Bankovní spojení č.ú.: 21628841/0100

(dále jen „příjemce”)

se dohodli na této změně smlouvy č. 2015/02611/OSR/DSM

Čl. I.

Čl. II. odst. 2. věta první se mění takto:

Doba realizace projektu: Projekt bude ukončen nejpozději k 31. 12. 2015.

Čl. II.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/15/39/2015 ze dne 24. 4. 2015 schválilo vzorové znění Dodatku ke Vzorové smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015, včetně možnosti využití konkrétních změn uvedených v čl. I. a II.

Změna smlouvy o poskytnutí dotace dle tohoto dodatku č. 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2015 ze dne 18. 12. 2015.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace č. 2015/02611/OSR/DSM ze dne 22. 10. 2015 se nemění.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Jakubovice č. x ze dne xx. xx. 2015.

Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních v  českém jazyce, z nichž jeden je určen poskytovateli a jeden příjemci.

V Olomouci dne 	V Olomouci dne

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana | ………………………….. Aleš Jurenka starosta obce |