**Důvodová zpráva**

V souladu s částí A – Obecná část a částí C článku 3 „Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2022“ schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) usnesením č.UZ/6/12/2021 ze dne 20. 09. 2021 a aktualizaci postupu projednávání individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023 schválené ZOK usnesením č. UZ/12/19/2022 ze dne 12. 12. 2022 předkládáme k projednání žádost o poskytnutí individuální dotacev oblasti životního prostředí a zemědělství.

**Jedná se o žádost o poskytnutí dotace na realizaci akce s názvem:**

1. **Vícenáklady vzniklé v rámci akce "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. B"**

**Doručeno:**  09. 01. 2023

**Žadatel: Povodí Moravy, s.p.**

IČO: 70890013, DIČ CZ 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

**Stručný popis akce - investiční**

Vícenáklady vzniklé v rámci protipovodňových opatření budovaných v rámci stavební akce "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. B"

**Podrobný popis akce**

V rámci stavební akce se jednalo o zvýšení kapacity koryta a úpravu řeky Moravy v km 231,816 až km 235,089. Byla provedena úprava koryta, byly vybudovány zemní hráze   
a nábřežní betonové zdi, byly vybudovány nové kapacitní mosty na ul. Masarykova   
a Komenského a bylo rozšířeno koryto toku mezi těmito mosty.

Akce byla spolufinancována z individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství, a to ve výši 5 % z celkových předpokládaných uznatelných investičních výdajů vyčíslených příjemcem ke dni podání žádosti o dotaci. Dotace byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 06. 11. 2018, č. smlouvy Olomouckého kraje:2018/05478/OŽPZ/DSM

Žadatel v souladu s čl. I odst. 6 smlouvy o poskytnutí dotace žádá o dotaci ve výši 5 % z rozdílu mezi celkovými skutečně vynaloženými uznatelnými investičními výdaji na akci 734 075 580,96 Kč a částkou 718 268 749,70 Kč (celkové předpokládané uznatelné investiční výdaje akce), tj. žadatel žádá o dotaci na vícenáklady akce ve výši 5 %.

**Účel použití dotace**

Úhrada investičních nákladů (vícenákladů) na vybudování zemních hrází, nábřežních betonových zdí, nového kapacitního mostu na ulici Komenského a dalších investičních výdajů spojených s realizací akce.

**Termín realizace akce:** 02. 10. 2017 – 30. 11. 2022

**Rozpočet akce:**

**Celkové předpokládané uznatelné investiční výdaje 718 268 749,70 Kč**

**Skutečné vynaložené uznatelné investiční výdaje 734 075 580,96 Kč**

**Celkové vícenáklady realizované akce**: **15 806 831,26 Kč**

**Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 790 342,05 Kč**

z toho**:**

- investiční část 790 342,05 Kč

- neinvestiční část 0,00 Kč

**Vlastní zdroje: 13 915 447,16 Kč**

**Jiné zdroje:** **1 101 042,05 Kč**

(Jiné zdroje tvoří dotace od Statutárního města Olomouc)

**Posouzení žádosti:**

**Žádost byla řádně doručena** v požadované formě ve lhůtě stanovené pro podání žádostí.

**Žádost splňuje základní podmínku** pro poskytnutí individuální dotace, a to z důvodu, že v dotačním programu Olomouckého kraje „Dotace obcím na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023“, který bude v roce 2023 na uváděný účel vypsán, nebude žadatel oprávněným žadatelem.

**Žádost je v souladu s textem smlouvy o poskytnutí individuální dotace** schválené ZOK usnesení č. UZ/12/68/2018 ze dne 17. 09. 2018 na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B“, a to zejména na vybudování zemních hrází a nábřežních betonových zdí, vybudování nového kapacitního mostu na ulici Komenského a dalších výdajů (dále také „Akce“), ve výši   
35 913 437 Kč, která představuje 5 **%** z celkových předpokládaných uznatelných investičních výdajů vyčíslených příjemcem ke dni podání žádosti o dotaci. Celkové předpokládané uznatelné investiční výdaje akce činily ke dni podání žádosti o dotaci částku ve výši 718 268 749,70 Kč.

**V článku I. odst. 6 schválené výše zmiňované smlouvy o poskytnutí individuální dotace se uvádí cit.:** *„V případě, že celkové skutečně vynaložené uznatelné investiční výdaje na Akci přesáhnou 718 268 749,70 Kč, zavazuje se poskytovatel předložit ZOK žádost příjemce o dotaci ve výši 5 % z rozdílu mezi celkovými skutečně vynaloženými uznatelnými investičními výdaji na Akci a částkou 718 268 749,70 Kč (dotace na vícenáklady), nejvýše však do celkové výše 50 000 000 Kč, přičemž do této částky 50 000 000,- Kč se počítá dotace poskytnutá na základě této smlouvy dle čl. I odst. 1 ve výši 35 913 437 Kč. Tato dotace na vícenáklady bude v případě jejího schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje poskytnuta na základě samostatné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.“*

**Stanovisko administrátora - vyhovět v požadované výši**

**Odůvodnění:**

Předmět projektu uvedený v žádosti o poskytnutí individuální dotace naplňuje podmínky stanovené v „Zásadách pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje“.

Jedná se o mimořádně významný projekt v oblasti životního prostředí a zemědělství z hlediska nutnosti odstranění prokázaného zvláště závažného ohrožení života a majetku obyvatel města Olomouce povodněmi.

Žádost je v souladu s textem Smlouvy o spolupráci při realizaci veřejně prospěšné stavby "Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B", jejíž smluvní strany jsou Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 606 00 Brno, IČO: 70890013, statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČO: 00299308, a Olomoucký kraj, jejíž uzavření schválilo ZOK usnesením č. UZ/12/67/2018 ze dne 17. 09. 2018.

Dle čl. II odst. 5 zmiňované Smlouvy o spolupráci se Olomoucký kraj prohlašuje, že se hodlá účastnit na financování realizace formou poskytnutí dotace Povodí, a to až do výše 5 % celkových skutečných výdajů, nejvýše však do částky 50 mil. Kč.

Dle čl. III zmiňované Smlouvy o spolupráci je **Povodí Moravy, s. p oprávněno podat další žádosti o poskytnutí dotace v celkové výši určené dle čl. II. odst. 5 této smlouvy, které opět podléhají schválení ZOK v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.**

**Jedná se o akci zahrnutou do schválené alokace na poskytování individuálních dotací v oblasti životního prostředí a zemědělství v rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2023.**

**Stanovisko odboru ekonomického:** Je v souladu se stanoviskem OŽPZ. Žádost splňuje podmínky uvedené v Zásadách pro poskytování finanční podpory z  rozpočtu Olomouckého kraje, které se vztahují na individuální dotace, zejména čl. 3, Část C,   
odst. 1. Zásad. Nebyl vyhlášen vhodný dotační program.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/75/37/2023 ze dne 13. 02. 2023:**

1. **souhlasí** s návrhem na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje žadateli Povodí Moravy, s,p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 dle přílohy č. 01 usnesení
2. **souhlasí** s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 1 usnesení ve znění vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/12/19/2022 ze dne 12. 12. 2022
3. **doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje** rozhodnouto poskytnutí individuální dotacebodu 1 usnesení a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

Přílohy usnesení:

* Usnesení\_příloha č. 01 - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství (strana 4)