Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/35/2010 ze dne 13. 12. 2010 schválilo vyhlášení a realizaci Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011, který v sobě zahrnoval tyto dílčí programy: Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji a Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.

Dne 22. 4. 2011 Zastupitelstvo Olomouckého kraje pod UZ/19/33/2011 schválilo návrh na poskytnutí dotace z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji  Mysliveckému sdružení Hrubý les v Citově, se sídlem Citov 38, 751 03 Citov, IČ: 67338666 na obnovu kulturní památky vodního mlýna, obec Citov, okres Přerov, parc.č. 224/1, 224/2, 224/3, 225/4, 226,  k.ú. Citov, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejst. č. 40498/8-2572 ve výši 500 000,- Kč. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Mysliveckým sdružením Hrubý les v Citově  jako příjemcem (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 27. 6. 2011.

Dotace byla v souladu s čl. I. odst. 3.  smlouvy poskytnuta až po provedené obnově, úhradě celkových nákladů na obnovu památky a na základě předloženého vyúčtování.

V období od 4. 9. 2012 do 9. 10. 2012 proběhla u Mysliveckého sdružení Hrubý les v Citově kontrola, kdy oddělením kontroly kanceláře ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje  bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, a to nedodržení ustanovení čl. II, odst. 2 smlouvy, dle kterého byl příjemce povinen začít  a ukončit obnovu památky v termínu od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2011, příjemce doložil Zápis o předání a převzetí díla s datem dokončení díla 15. 12. 2011.

Příjemce dotace byl s Protokolem o provedené následné kontrole seznámen a výtisk č. 1 převzal dne 9. 10. 2012. Námitky proti obsahu kontrolních zjištění nebyly ze strany příjemce podány.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci Odborem ekonomickým KÚOK na základě rozhodnutí č.j. KUOK 100027/2012 ze dne 26. 11. 2012 uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 500 000,-  Kč ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci uvedeného platebního výměru.

Myslivecké sdružení Hrubý les v Citově, zastoupené předsedou Bohumilem Vránou, zaslalo dne 19. 12. 2012 dopis, kde celou situaci vysvětluje a žádá o prominutí odvodu a souvisejícího penále v plné výši. Tento je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Neoprávněným použitím peněžních prostředků, kterým byla porušena povinnost stanovená smlouvou o poskytnutí dotace, se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Myslivecké sdružení Hrubý les v Citově povinno zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

Ostatní podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí dotace byly dodrženy. Finanční prostředky byly použity v souladu s účelem stanoveným ve smlouvě.

Posunutí ukončení stavby na 15. 12. 2011 vzniklo z důvodu víceprací, které byly pro zachování kulturní památky nezbytné a nebyly součástí prací, které byly předmětem „smlouvy“.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. může orgán (tj. Zastupitelstvo Olomouckého kraje), který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, povolit prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále, a to na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.

Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. § 22 odst. 12 zák. č. 250/2000 Sb.  Ve znění pozdějších předpisů, předkladatel navrhuje Radě Olomouckého kraje souhlasit s prominutím vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč a s prominutím zaplacení souvisejícího penále v plné výši dle důvodové zprávy a doporučit Zastupitelstvu Olomouckého kraje prominout vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč a zaplacení souvisejícího penále v plné výši.

Materiál byl projednán Radou Olomouckého kraje dne 31. 1. 2013 (UR/5/30/2013) a Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložený materiál ke schválení.

Přílohy:

- Příloha č.1

Žádost Mysliveckého sdružení Hrubý les v Citově (strana 3 - 4)

Příloha č. 1- Žádost Mysliveckého sdružení Hrubý les v Citově