# Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/14/2017 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2018, jehož součástí byl i plán investičních akcí a oprav.

Na základě příslibu vlády ČR o poskytnutí finančních prostředků na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd a na základě požadavků jednotlivých věcně příslušných odborů je na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje předkládán návrh na aktualizaci plánu investičních akcí a oprav na rok 2018 v následujícím rozsahu:

- Investiční akce realizované ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Vláda ČR podpořila poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 mld. Kč na financování oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, a to prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (dále jen „SFDI“).

Pro Olomoucký kraj byla předběžně schválena částka 242 997 tis. Kč. Definitivní přesná částka, která bude Olomouckému kraji poskytnuta, bude sdělena v návaznosti na rozhodnutí Výboru SFDI.

Uvedené finanční prostředky z rozpočtu SFDI jsou, stejně jako v minulých letech, určeny na spolufinancování 85% nákladů (silnice) resp. 95% nákladů (mosty) jednotlivých staveb. Zbývající část nákladů ve výši 15% resp. 5% musí být financována z rozpočtu kraje.

Minimální spoluúčast kraje tedy vychází v rozmezí 12 789 – 42 882 tis. Kč (v závislosti na skladbě navržených staveb). Celkové náklady všech staveb spolufinancovaných v roce 2018 z rozpočtu SFDI a kraje potom vychází na 255 786 až 285 879 tis. Kč.

Seznam akcí, navržených ke spolufinancování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v roce 2018:

| Pořadové číslo | Oblast | č.silnice | Název akce | Předpokládáné náklady (v tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OL | II/445 | Šternberk-Hlásnice | 16 284 |
| 2. | OL | III/4468 | Štarnov - Březce | 21 289 |
| 3. | OL | III/03549 | Příkazy - průtah | 20 730 |
| 4. | OL | III/4365 | Most ev.č. 4365-2 Velká Bystřice | 24 062 |
| 5. | OL | III/4498 | Litovel - Nové Zámky | 14 339 |
| 6. | OL | III/44814 | Lutín - Luběnice | 10 000 |
| 7. | JE | III/4531 | Horní Hoštice-Bílá Voda | 34 893 |
| 8. | JE | III/4562 | Nová Červená Voda - po kř.II/456 | 12 524 |
| 9. | JE | II/369 | Horní Lipová-opěrná zeď | 21 866 |
| 10. | JE | III/45319 | Jeseník,ul.Lipovská - 4.etapa | 4 300 |
| 11. | ŠU | II/446 | Most ev.č. 446-052 Staré Město | 4 857 |
| 12. | ŠU | III/36914 | Most ev.č. 36914-8 Bohdíkov | 3 629 |
| 13. | ŠU | III/37324 | Loštice- Žádlovice | 10 524 |
| 14. | ŠU | III/31231 | Janoušov | 25 003 |
| 15. | JE | III/4571 | Most ev.č.4571-4 Zálesí | 7 260 |
| 16. | ŠU | II/446 | Most ev.č.446-047 Chrastice | 9 671 |
| 17. | SU | III/31534 | Nemile | 16 600 |
| 18. | ŠU | III/31233 | Jakubovice - 3. etapa | 8 462 |
| 19. | ŠU | III/44632 | Nový Malín - směr Hraběšice | 3 500 |
| 20. | PR | III/4368 | Tršice - Lazníky (II.etapa) | 25 510 |
| 21. | PR | II/436 | Most ev.č. 436-003 Kojetín | 4 953 |
| 22. | PV | III/3677 | Most ev.č.3677-1 v obci Bedihošť | 11 794 |
| Celkem | 312 050 |

Poznámka:

Náklady uvedené v tabulce jsou pouze orientační, jejich skutečná výše bude známa až po ukončení všech veřejných zakázek na zhotovitele stavebních prací.

Celkové náklady u výčtu výše uvedených 22 akcí doporučených ke spolufinancování ze SFDI uvedené částky záměrně přesahují. Seznam akcí byl stanoven s rezervou pro případ, že se některý projekt nepodaří vysoutěžit nebo že u některých projektů může být vysoutěžena nižší cena.

Jedná se z větší části o akce investiční (rekonstrukce) a částečně o akce neinvestiční (opravy). Navrhované investiční akce jsou ve výši cca 284 211 tis. Kč. Neinvestiční akce jsou ve výši 27 839 tis. Kč a náleží mezi ně akce III/4498 Litovel – Nové Zámky, III/44814 Lutín – Luběnice a III/44632 Nový Malín – směr Hraběšice.

Při celkových nákladech všech akcí 312 050 tis. Kč bude předpokládaná výše spoluúčasti Olomouckého kraje činit cca 69 053 tis. Kč.

S ohledem na rozsah a připravenost akcí navrhují překladatel a zpracovatelé, 
aby realizátorem všech akcí spolufinancovaných z rozpočtu SFDI v roce 2018 byla, stejně jako v minulých letech, Správa silnic Olomouckého kraje (dále „SSOK“).

Způsob financování spoluúčasti Olomouckého kraje

Z navrženého seznamu 22 akcí je již 10 akcí (v tabulce podbarveny) zařazeno v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017, a to v rámci tzv. nových oprav a investic pro oblast dopravy.

Schválený seznam nových oprav a investic pro oblast dopravy, určených k realizaci a zajišťovaných SSOK (Příloha č. 5c materiálu ZOK), zahrnuje celkem 12 akcí v celkovém objemu 108 250 tis. Kč. V případě, že 10 akcí z tohoto seznamu bude spolufinancováno ze SFDI, zůstanou v seznamu dvě akce v upřesněném finančním objemu 5 487 tis. Kč (most ev. č. 44434-6 za Domašovem u Šternberka ve výši 3,143 mil. Kč a most ev. č. 0462-8 Brodek u Prostějova ve výši 2,344 mil. Kč).

Uvolněných 102 763 tis. Kč je navrženo využít následovně:

- 69 053 tis. Kč jako podíl Olomouckého kraje na realizaci výše uvedených 22 akcí spolufinancovaných ze SFDI.

- 33 710 tis. Kč na zahájení realizace nové akce „III/434 Radslavice – průtah“.

Celkové náklady této akce dle rozpočtu činí cca 53 tis. Kč, v roce 2018 by proběhla realizace I. etapy a v roce 2019 by byla stavba dokončena II. etapou.

Realizaci této akce by stejně jako její projektovou přípravu zajišťoval Odbor investic Krajského úřadu Olomouckého kraje. Finanční prostředky na výše uvedenou akci ve výši 33 710 tis. Kč budou převedeny z rozpočtu ODSH.

- Aktualizace oprav a investic schválených v rámci rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018

Oblast školství

Úprava stávajícího rozpočtu

- Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – rekonstrukce umýváren nového domova mládeže

Usnesením ROK UR/34/7/2018 ze dne 5. 2. 2018 byla schválena záměna akce „Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník - Rekonstrukce umýváren nového domova mládeže“ (ORG100709), která se v roce 2018 nezačne realizovat za akci „Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník - Rekonstrukce umýváren starého domova mládeže“ (ORG101316).

Financování nové akce se pro rok 2018 navrhuje ve výši 2 mil. Kč. Potřebné finanční prostředky budou převedeny z původní akce. (viz. Příloha č. 1 – Rozpracované investice z rozpočtu a Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

- Základní umělecká škola Litovel – Rekonstrukce budovy ZUŠ - 1. etapa

V průběhu projektové přípravy byl nově upřesněn rozsah plánovaných úprav v objektu školy a vzhledem k návaznosti stavebních prací v jednotlivých podlažích a s ohledem na následné stěhování je navrženo realizovat stavbu jako celek a nikoliv po dílčích etapách.

Předpokládané celkové náklady stavby činí cca 10 301 tis. Kč s DPH. Stavba bude zahájena v letošním roce a bude dokončena v roce příštím.

Finanční prostředky potřebné pro příští rok budou nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2019. (viz. Příloha č. 1 – Rozpracované investice z rozpočtu)

- Střední zdravotnická škola Hranice – stavební úpravy kuchyně

Realizace uvedené akce v roce 2018 byla schválena usnesením ZOK UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017. Na realizaci akce „Střední zdravotnická škola,  Hranice - Stavební úpravy kuchyně“ (ORG 101273) bylo schváleno 6 mil. Kč.

Na základě zpracovaného variantního posouzení záměru z 02/2018 bylo 
na poradě vedení schválena varianta rekonstrukce původní kuchyně namísto uvažovaných úprav stávající výdejny jídel. Odhadované finanční náklady obou variant činí cca 16 mil. Kč, varianta v původní kuchyni ale umožní stavbu 
bez přerušení provozu výdejny jídel a provozu školy.

Zahájení stavby se vzhledem k nutné projektové přípravě předpokládá koncem roku, dokončení do pololetí 2019. Financování nové akce se pro rok 2018 navrhuje ve výši 2 mil. Kč. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

- Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben

Realizace uvedené akce na roky 2018 - 2019 byla schválena usnesením ZOK UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017. Na financování realizace akce „Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben“  (ORG 101116) bylo 
na rok 2018 schváleno 33 685 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace akce byla z důvodu průtahů při veřejné zakázce zahájena později než bylo plánováno (v 02/2018 místo původních 10/2017), bude financování akce v roce 2018 sníženo o 2 900 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na financování nově zařazených akcí v oblasti školství. (viz. Příloha č. 1 – Rozpracované investice z rozpočtu)

Zařazení nové akce

- Obchodní akademie Mohelnice – zateplení budov internátu a jídelny

Usnesením ROK UR/33/26/2018 ze dne 22. 1. 2018 byla schválena projektová příprava akce „Obchodní akademie Mohelnice – zateplení budov internátu 
a jídelny“ (ORG 101315). Jedná se o akci plánovanou k podání žádostí o dotaci.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z rezervy Odboru ekonomického dne 19. 2. 2018. (viz. Příloha č. 2 – Projekty z dotace)

- Švehlova střední škola polytechnická Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu

Příspěvková organizace Švehlova střední škola polytechnická Prostějov požádala o přípravu investiční akce, tak aby v roce 2019 mohla být realizována. Jedná se o celkovou rekonstrukci – modernizaci školní kuchyně a jídelny včetně zajištění bezbariérového vstupu osob. Rekonstrukcí a modernizací objektu by došlo k rozšíření přípravné plochy potravin a tím by došlo ke splnění legislativních požadavků ze strany Krajské hygienické stanice Olomouc.

Finanční prostředky na akci „ Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu“ (ORG 101320) ve výši 600 tis. Kč na projektovou dokumentaci budou převedeny z úspor na jiných akcích z oblasti školství. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník – oprava střechy kotelny

Příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník požádala o zařazení opravy střechy nad kotelnou do plánu na letošní rok. Jedná se o opravu ploché střechy objektu kotelny z důvodu jejího havarijního stavu, riziko zatečení a znehodnocení technologie nové kotelny (3 ks kondenzačních kotlů Wiessmann atd.). Prozatímně byly provedeny nejnutnější provizorní opravy střechy tak, aby se zabránilo zatečení do nové technologie kotelny a vzniku škody.

Finanční prostředky na akci „ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník – oprava střechy kotelny“ (ORG 101321) ve výši 1 300 tis. Kč budou převedeny z úspor na jiných akcích z oblasti školství. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

- Gymnázium Šternberk – oprava střechy tělocvičny

Příspěvková organizace Gymnázium Šternberk požádala o zařazení opravy střechy tělocvičny do plánu na letošní rok. Jedná se o opravu střechy tělocvičny, kdy je nutno část plechové střešní krytiny vyměnit z důvodu opakovaného zatékání.

Finanční prostředky na akci „Gymnázium,  Šternberk – oprava střechy tělocvičny„ (ORG 101322) ve výši 2 500 tis. Kč budou převedeny z úspor na jiných akcích z oblasti školství. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

- Střední lesnická škola, Hranice

Příspěvková organizace Střední škola lesnická, Hranice požádala o zařazení rekonstrukce plynové kotelny školy do plánu na letošní rok. Součástí rekonstrukce je výměna technického zařízení, potřebné stavební úpravy, výměna elektrorozvodů, přístřešek plynovodu a oprava komína. Kotelna je 25 let stará, za hranicí živostnosti. Na opravu kotlů neexistují náhradní díly a v případě poruchy již nelze kotelnu zprovoznit. Projektovou dokumentaci si zajišťuje sama příspěvková organizace.

Finanční prostředky na akci „Střední lesnická škola, Hranice – rekonstrukce kotelny„ (ORG 101323) ve výši 5 500 tis. Kč budou převedeny z rezervy Odboru ekonomického. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

Úprava rozpočtu dle výše uvedeného – celkový přehled za oblast školství:

Oblast sociální

Zrušení schválené akce

- Domov Na zámečku Rokytnice – Stavební úpravy části 2. NP

Na základě požadavku odboru sociálních věcí a vzhledem ke složitým jednáním týkajících se památkově chráněné budovy nebude akce realizována.

Schválené finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč budou použity na akci „Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace - Vybudování 6 nových pokojů a místnosti bezpečného pobytu“ (ORG 101286). (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

Úprava stávajícího rozpočtu

- Domov Sněženka Jeseník – vybudování 3 nových pokojů a místnosti bezpečného pobytu

Realizace akce „Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace - Vybudování 3 nových pokojů a místnosti bezpečného pobytu“ (ORG 101286) byla schválena Usnesením ZOK UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017.

Na jednání ROK ze dne 22. 1. 2018 bylo usnesením UR/33/40/2018  schváleno rozšíření původně zamýšleného záměru vybudování 3 jednolůžkových pokojů na vybudování 6 jednolůžkových pokojů. V tomto smyslu je navržena i úprava názvu schválené akce.

Potřebné finanční prostředky budou převedeny ze zrušené akce „Domov Na zámečku Rokytnice – Stavební úpravy části 2. NP“. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

Úprava rozpočtu dle výše uvedeného – celkový přehled za oblast sociální:

Oblast kultury

Zrušení schválené akce

- Vlastivědné muzeum v Olomouci – Dětské safari v parku ČpK

Příprava této akce byla schválena usnesením ZOK UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017. Vzhledem k tomu, že akci nelze realizovat, dokud nebude vyřešena problematika revitalizace rybníků, je navrženo schválené finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč převést na příspěvkovou organizaci, která je použije na akci „ABL zemědělská expozice IV. etapa“, kterou příspěvková organizace realizuje sama. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

Zařazení nové akce

- Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, VI. etapa

Usnesením ROK UR/17/9/2017 ze dne 12. 6. 2017 byl schválen další postup přípravy a realizace rekonstrukce atreálu zámku v Čechách pod Kosířem. Dle schváleného harmonogramu je na letošní rok navrženo zahájení projekčních prací (dokumentace pro provedení stavby) na VI. etapě rekonstrukce, zahrnující rekonstrukci severního a tzv. uzavřené části východního křídla zámku, včetně úpravy vnitřního nádvoří a výstavbu hospodářského objektu pro uskladnění techniky. Předpokládaná cena  dokumentace pro provedení stavby je cca 800 tis. Kč a platba je plánovaná po jejím dokončení, které se předpokládá do konce prvního pololetí 2019.

Úprava rozpočtu dle výše uvedeného – celkový přehled za oblast kultury:

Oblast zdravotnictví

Záměna schválené akce

- Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

Usnesením ZOK UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017 byla schválena příprava akce „Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - Budova "C" II. etapa - přestavba 1 NP a 2NP  budovy "C" - Vybudování rehabilitačních pracovišť hydroterapie“ (ORG 101313). Na aktualizaci projektové dokumentace bylo vyčleněno 300 tis. Kč.

Vzhledem k problémům se zajištěním dostatečného přívodu vody (nutné posílení potrubí z vodojemu přes cizí pozemky případná výstavba nového vodojemu) nezbytného pro hydroterapii, požádala příspěvková organizace o záměnu projektové přípravy výše uvedené schválené akce za projektovou přípravu na akci „OLÚ Paseka, p.o. – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“. Realizací této akce dojde navýšení stávající kapacity o cca 30 lůžek a bude tak doplněna kapacita lůžek na výši domluvenou se zdravotními pojišťovnami. Celkové předpokládané náklady jsou odhadovány dle původní projektové dokumentace na cca 125 000 tis. Kč.

Záměna projektové přípravy těchto akcí byla schválena na poradě vedení dne 19. 2. 2018.

Schválené finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou převedeny na přípravu této nové akce. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

Zařazení nové akce

- Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace – Vodojem

Usnesením ZOK UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017 byla schválena příprava akce „Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace – Vodojem“ ve výši 300 000,00 Kč, kterou měla realizovat příspěvková organizace.

Pro realizaci pracoviště hydroterapie v budově „C“ je nutné zajistit dostatečné zásobení vodou. Pro toto zabezpečení měla být v roce 2017 realizována investiční akce „Posílení přivaděče vody“, jež měla zabezpečit dostatečné množství vody z vlastního vodojemu pro potřeby rozšířeného plicního oddělení v budově C, pro zbytek ostatních pracovišť i pro externí odběratele v případě havárie přivaděče starého. Při přípravě této investiční akce byla vypracována projektová dokumentace a byly učiněny veškeré administrativní kroky vedoucí k vydání stavebního povolení, včetně vypracování znaleckého posudku a vypsání veřejné zakázky. I přes obdržená kladná stanoviska Olomouckého kraje a Lesů ČR nebyla ze strany odboru životního prostředí Městského úřadu v Uničově žádost o vydání povolení ke stavbě vodního díla akceptován. V hlavním odůvodnění je uvedeno, že na dotčené pozemky parc. č. 2138/39 a 2138/3 v katastrálním území Paseka u Šternberka byl vznesen restituční nárok České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě (dříve Řád německých rytířů), a to dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jelikož zadavatel veřejné zakázky (OLÚ Paseka) nebyl schopen odboru životního prostředí do konce roku doložit požadované dokumenty, nebylo možné tento záměr realizovat.

Náhradním řešením pro zabezpečení dostatečného množství vody je vybudování nového vodojemu na pozemcích OK. Pro tento záměr však není provedena ani studie ani PD. Předpokládané náklady na tento nový vodojem jsou cca 15 mil. Kč. Vzhledem k celkovým nákladům akce je navrženo zajistit projektovou přípravu a následnou realizaci akce prostřednictvím Odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Finanční prostředky na akci „Odborný léčebný ústav, Paseka – Vodojem“ (ORG 101325) ve výši 300 tis. Kč budou převedeny z finančních prostředků vyčleněných odborem podpory a řízení příspěvkových organizací na tuto akci. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

- Obnova vodního systému parku OLÚ Paseka

Usnesením ROK UR/15/33/2018 ze dne 15. 5. 2017 byla schválena příprava projektu „Obnova vodního systému parku OLÚ Paseka“, který měl být podán do příslušné vhodné výzvy OPŽP.

Usnesením ZOK UZ/8/14/2017 ze dne 18. 12. 2017 bylo schváleno financování akce na rok 2018 ve výši 551 000,00 Kč.

Cílem projektu je obnova vodního systému parku OLÚ Paseka spočívající v opravě dvou stávajících vodních ploch a jejich zapojení do kompozice parku a tím také do léčebného programu objektu. V době plánování akce se projekt jevil jako neinvestiční a proto byl zařazen na odbor strategického rozvoje kraje. Po konzultacích bude projekt spíše investičního charakteru, a tudíž je navržen přesun této akce z odboru strategického rozvoje kraje na odbor investic.

Finanční prostředky na akci „Obnova vodního systému parku OLÚ Paseka“ – (ORG 101236) ve výši 551 tis. Kč budou převedeny z finančních prostředků vyčleněných odborem strategického rozvoje kraje na tuto akci. (viz. Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu)

Úprava rozpočtu dle výše uvedeného – celkový přehled za oblast zdravotnictví:

Veškeré výše uvedené změny oproti materiálu schvalovanému Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 jsou v přiložených tabulkách podbarveny.

Rada Olomouckého kraje dne 16. 4. 2018 usnesením č. UR/39/14/2018 odsouhlasila aktualizaci plánu investic na rok 2018 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit aktualizaci investic na rok 2018 v rozsahu dle důvodové zprávy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpracované investice z rozpočtu			(str. 11 - 12)

Příloha č. 2 – Projekty z dotace 						(str. 13 - 14)

Příloha č. 3 – Nové investice z rozpočtu					(str. 15 - 26)