Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/16/10/2015 ze dne 26. 6. 2015 schválilo v rámci Významných projektů Olomouckého kraje v roce 2015 poskytnutí investiční dotace obci Ruda nad Moravou, IČ: 00303313, se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, ve výši 500 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na přeložku vysokého napětí ve společensko-sportovním areálu v Hosticích, které jsou místní částí obce Ruda nad Moravou.

Příjemce požádal dopisem dne 7. 6. 2016 o prodloužení termínu použití dotace z původního termínu 31. 7. 2016 na termín 31. 7. 2017 a o prodloužení lhůty k předložení vyúčtování finanční dotace z původního termínu 20. 8. 2016 na termín 20. 8. 2017.

Důvodem jsou delší předpokládané termíny na zhotovení projektové dokumentace a dalších prací firmou ČEZ. Dodatečně bude nutné v rámci rekonstrukce hřiště, které je podmíněno přeložkou vysokého napětí, udělat přeložku nízkého napětí. Termín zhotovení přeložek je přislíben nejpozději do 30. 6. 2017.

Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) dne 24. 6. 2016 odsouhlasila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Ruda nad Moravou, IČ: 00303313, se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou.

ROK navrhuje ZOK schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Ruda nad Moravou, IČ: 00303313, se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 a uložit náměstku hejtmana Mgr. Radovanu Rašťákovi Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Ruda nad Moravou dle bodu 2 usnesení podepsat.

Přílohy:

- 	Příloha č. 1

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Ruda nad Moravou

(strana 2 – 3)

Dodatek č. 1

# smlouvy o poskytnutí dotace č. 2015/02378/OŠMT/DSM uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Ruda nad Moravou

# Olomoucký kraj

# Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Radovanem Rašťákem, náměstkem hejtmana

Bankovní spojení: 27-4228330277/0100, Komerční banka, a.s. (pobočka Olomouc)

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Ruda nad Moravou

# 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

# IČ: 00303313

# DIČ: CZ00303313

# zapsaný: Územně samosprávný celek

# zastoupený panem Bronislavem Drozdem, starostou

# Bankovní spojení: č. ú. 947915641/0710

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/02378/OŠMT/DSM

I.

Smluvní strany se dohodly, že text první věty článku II. odst. 2 a první věty odst. 4 se mění takto:

- Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2017.

4.	Příjemce je povinen nejpozději do 20. 8. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

II.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/…/…/2016 ze dne  24. 6. 2016.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Ruda nad Moravou č. ……….. ze dne …………………..

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží  jedno vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................			V Rudě na Moravou dne ..........................

Poskytovatel:                                                      Příjemce:

| …………………………….. Olomoucký kraj Mgr. Radovan Rašťák náměstek hejtmana | ………………………….. Obec Ruda nad Moravou Bronislav Drozd starosta |
| --- | --- |