Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 svým usnesením č. UZ/15/39/2015 schválilo poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 (dále jen POV) příjemcům dle předloženého pořadí doporučených a náhradních žádostí k podpoře POV.

Předkladatel nyní Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládá žádost obce Lazníčky o uzavření dodatku ke smlouvě a prodloužení termínu realizace projektu.

Obec Lazníčky, se sídlem Lazníčky 35, 751 25 Lazníčky, IČO 636321, získala neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč. Účelem poskytnuté dotace byla oprava kaple Stětí sv. Jana Křtitele v obci Lazníčky. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2015/01646/OSR/DSM byla uzavřena dne 11. 6. 2015.

Dne 4. 9. 2015 byla na odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu doručena žádost obce Lazníčky o prodloužení termínu dokončení realizace projektu z 1. 9. 2015 na 31. 12. 2015. Důvodem této žádosti je nedodržení termínu realizace a předání hotového díla ze strany zhotovitele, kterým je firma PEGAS – SLUŽBY a.s.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/77/21/2015 ze dne 17. 9. 2015 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/01646/OSR/DSM  o poskytnutí dotace v rámci POV 2015 s obcí Lazníčky, dle Příloh č. 1 – 2 důvodové zprávy.

# Přílohy:

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/01646/OSR/DSM o poskytnutí dotace v rámci POV 2015 (strana 2 – 3)

Příloha č. 2

Žádost obce Lazníčky o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/01646/OSR/DSM o poskytnutí dotace v rámci POV 2015 (strana 4)

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ č. 2015/01646/OSR/DSM O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2015

UZAVŘENÉ DNE 11. 6. 2015

Poskytovatel: Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova č. 40a, 779 11 Olomouc

IČ 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený Bc. Pavlem Šoltysem, DiS. – náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/39/2015 ze dne 24. 4. 2015.

Bankovní spojení č.ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce: Obec Lazníčky

se sídlem: Lazníčky 35, Lazníčky 751 25, okr. Přerov

IČ: 636321

DIČ:

Zástupce: Dagmar Kubzová, starostka

Bankovní spojení č.ú.: 3218555379/0800

(dále jen „příjemce”)

se dohodli na této změně smlouvy č. 2015/01646/OSR/DSM

Čl. I.

Čl. II. odst. 2. věta první se mění takto:

Doba realizace projektu: Projekt bude ukončen nejpozději k 31. 12. 2015.

Čl. II.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/15/39/2015 ze dne 24. 4. 2015 schválilo vzorové znění Dodatku ke Vzorové smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015, včetně možnosti využití konkrétních změn uvedených v čl. I. a II.

Změna smlouvy o poskytnutí dotace dle tohoto dodatku č. 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2015 ze dne 25. 9. 2015.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace č. 2015/01646/OSR/DSM ze dne 21. 7. 2015 se nemění.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Lazníčky č. x ze dne xx. xx. 2015.

Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních v  českém jazyce, z nichž jeden je určen poskytovateli a jeden příjemci.

V Olomouci dne 	V Olomouci dne

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana | ………………………….. Dagmar Kubzová starostka obce |